ĐỀ XUẤT NGHIỆP VỤ VÀ YÊU CẦU QUY TRÌNH

NỀN TẢNG KẾT NỐI VÀ ĐIỀU PHỐI NHÂN SỰ LÀM VIỆC THEO GIỜ

Business Process Requirements Document (BPRD)

| Tên dự án | Nền tảng nhân sự theo giờ – tên tạm WorkLink |
| --- | --- |
| Phiên bản | 1.1 |
| Ngày phát hành | 01/08/2026 |
| Trạng thái | Đề xuất baseline cho khảo sát, thiết kế SRS và MVP |
| Phạm vi thị trường | Việt Nam; thí điểm đề xuất tại TP.HCM |

Lưu ý sử dụng: Tài liệu này là tài liệu yêu cầu nghiệp vụ và định hướng thiết kế. Các nội dung pháp lý, thuế, bảo hiểm, giấy phép dịch vụ việc làm, cho thuê lại lao động, bảo vệ và chăm sóc sức khỏe phải được luật sư/đơn vị chuyên môn thẩm định trước khi vận hành thương mại.

# KIỂM SOÁT TÀI LIỆU

| Phiên bản | 1.1 | Người thực hiện | Nội dung thay đổi |
| --- | --- | --- | --- |
| 0.1 | 01/08/2026 | Nhóm phân tích | Khởi tạo cấu trúc và phạm vi |
| 1.0 | 01/08/2026 | Nhóm phân tích | Hoàn thiện baseline BPRD, benchmark và yêu cầu MVP |

## Đối tượng sử dụng

Nhà sáng lập, Ban điều hành và nhà đầu tư.

Business Analyst, Product Owner và Project Manager.

Đội UX/UI, kiến trúc, phát triển và kiểm thử.

Bộ phận tổng đài, vận hành, xác minh, đào tạo, tài chính và quản lý rủi ro.

Đơn vị pháp lý, bảo hiểm, eKYC, thanh toán và các đối tác dịch vụ.

## Cách đọc tài liệu

Các yêu cầu được đánh mã để quản lý truy vết. BR là Business Requirement; BP là Business Process; BRU là Business Rule; FR là Functional Requirement; NFR là Non-functional Requirement; DR là Data Requirement; AR là Acceptance Requirement; DEC là quyết định cần chốt.

# MỤC LỤC

Mục lục sẽ được cập nhật khi mở bằng Microsoft Word.

# 1. TÓM TẮT ĐIỀU HÀNH

Đề xuất xây dựng một nền tảng kết nối người có nhu cầu thuê nhân sự theo giờ với người lao động có thời gian, kỹ năng và khu vực phù hợp. Khác với một bảng tin tuyển dụng thông thường, nền tảng chịu trách nhiệm chuẩn hóa yêu cầu, xác minh hai phía, đề xuất giá, điều phối ứng viên, kiểm soát thực hiện, quản lý thanh toán và xử lý ngoại lệ.

Định vị đề xuất: Managed Workforce Marketplace – sàn nhân sự theo giờ có xác minh, tư vấn, thương lượng, điều phối và bảo đảm chất lượng.

## 1.1 Vấn đề kinh doanh cần giải quyết

Người thuê khó tìm nhân sự đáng tin cậy trong thời gian ngắn; thông tin trên mạng xã hội phân tán và khó kiểm chứng.

Người lao động thời vụ khó tiếp cận nguồn việc phù hợp với lịch rảnh, vị trí và kỹ năng; thu nhập, điều kiện làm việc và thanh toán thiếu minh bạch.

Giá thị trường biến động theo thời gian, địa điểm, độ gấp, kỹ năng và độ rủi ro; hai bên thường thiếu dữ liệu để thương lượng.

Công việc thực tế có thể khác mô tả, phát sinh tăng ca, hủy sát giờ, no-show, tranh chấp chất lượng hoặc thiệt hại tài sản.

Các nhóm việc như chăm sóc người cao tuổi, bảo vệ, MC, lễ tân và dịch vụ tại nhà cần xác minh, huấn luyện và điều phối chặt hơn một chợ việc làm tự do.

## 1.2 Giải pháp tổng thể

Người thuê đăng nhu cầu → Hệ thống kiểm tra và ước tính giá → Tổng đài xác minh, chuẩn hóa, thương lượng → Hệ thống lọc và xếp hạng ứng viên → Điều phối viên phê duyệt/gửi đề nghị → Người lao động xác nhận, giữ lịch → Check-in, thực hiện, check-out → Nghiệm thu, thanh toán, đánh giá → Cập nhật hồ sơ năng lực và dữ liệu giá

## 1.3 Nguyên tắc thiết kế

An toàn và rõ trách nhiệm quan trọng hơn tốc độ ghép việc.

Thuật toán đề xuất nhưng con người kiểm soát các công việc rủi ro cao.

Giá, phạm vi, lịch và số tiền thực nhận phải được xác nhận trước khi nhận việc.

Lịch sử thực hiện công việc quan trọng hơn hồ sơ tự khai.

Mọi thay đổi quan trọng phải có phiên bản và audit log.

Người thuê và người lao động đều được xác minh, đánh giá và quản lý rủi ro.

# 2. NGHIÊN CỨU THAM CHIẾU QUỐC TẾ

Các mô hình tham khảo được chọn để nhận diện những năng lực đã được chứng minh trên thị trường, không nhằm sao chép nguyên trạng. Mô hình Việt Nam cần điều chỉnh theo cấu trúc lao động, thanh toán, pháp lý và hành vi người dùng trong nước.

| Nền tảng/Thị trường | Mô hình nổi bật | Năng lực tham khảo | Điều chỉnh khi áp dụng |
| --- | --- | --- | --- |
| Timee – Nhật Bản | Spot work theo ca | Không CV/phỏng vấn cho ca chuẩn hóa; QR check-in/out; đánh giá hai chiều; dữ liệu ca đã làm. | Chỉ dùng instant match cho việc ít rủi ro và mô tả đã chuẩn hóa. |
| Sharefull – Nhật Bản | Việc ngắn hạn theo thời gian rảnh | Tìm việc ngắn ngày, nhiều nhóm phổ thông, quy trình nhanh. | Cần thêm xác minh công việc và kiểm soát địa điểm cho dịch vụ tại nhà. |
| Instawork – Hoa Kỳ | Staffing platform có vetting | AI hỗ trợ matching; người lao động được kiểm tra; dữ liệu độ tin cậy và ca lặp lại. | Phân tầng mức xác minh theo vai trò và rủi ro. |
| Airtasker – Úc | Marketplace nhận báo giá | Khách đăng việc, nhận đề nghị, tiền được giữ đến khi hoàn thành, có tranh chấp. | Nền tảng đề xuất giá và điều phối thay vì để thương lượng hoàn toàn tự do. |
| Urban Company – Ấn Độ | Managed home services | Chuẩn hóa gói dịch vụ, đào tạo, kiểm tra kỹ năng, kiểm soát chất lượng. | Phù hợp dọn dẹp, chăm sóc và dịch vụ tại nhà; cần checklist theo dịch vụ. |
| Taskaji/Ayasan – Nhật Bản | Dịch vụ gia đình có hồ sơ | Hồ sơ kỹ năng, đánh giá, lịch đặt và hỗ trợ khách hàng. | Xác minh theo từng kỹ năng; hỗ trợ thuê lại người cũ. |

## 2.1 Bài học thiết kế

Spot work chỉ hiệu quả khi công việc, giá, địa điểm và tiêu chuẩn đã được cấu trúc hóa.

Cơ chế kiểm tra hồ sơ phải gắn với từng loại công việc, không chỉ có một trạng thái “đã xác minh”.

Check-in/check-out, đánh giá hai chiều, tỷ lệ hủy và tỷ lệ đúng giờ tạo thành dữ liệu độ tin cậy.

Tiền nên được bảo đảm trước khi bắt đầu và chỉ giải ngân sau hoàn thành/nghiệm thu.

Dịch vụ tại nhà cần checklist, đào tạo, quy tắc riêng tư và hỗ trợ sự cố.

Nền tảng thành công cần đồng thời quản lý nguồn cung, nhu cầu và năng lực vận hành con người.

# 3. TẦM NHÌN, MỤC TIÊU VÀ MÔ HÌNH KINH DOANH

## 3.1 Tầm nhìn

Trở thành hạ tầng tin cậy để cá nhân và doanh nghiệp thuê nhân sự linh hoạt theo giờ, ca hoặc sự kiện; đồng thời giúp người lao động xây dựng hồ sơ năng lực dựa trên công việc thực tế và tiếp cận nguồn thu nhập minh bạch.

## 3.2 Business requirements

| Mã | Yêu cầu kinh doanh | Chỉ báo kết quả |
| --- | --- | --- |
| BR-01 | Cho phép đăng và xác minh nhu cầu thuê nhân sự theo giờ/ca/ngày/sự kiện. | Tỷ lệ yêu cầu đủ dữ liệu sau xác minh ≥ 95%. |
| BR-02 | Xây dựng nguồn người lao động có hồ sơ, lịch rảnh, khu vực, kỹ năng và mức xác minh. | Tỷ lệ hồ sơ đủ điều kiện nhận việc ≥ 60% số đăng ký. |
| BR-03 | Đề xuất giá dựa trên danh mục, thời gian, địa điểm, độ gấp, kỹ năng và rủi ro. | Giá chốt nằm trong dải dự báo; giảm tỷ lệ thương lượng thủ công theo thời gian. |
| BR-04 | Ghép ứng viên dựa trên điều kiện loại trừ và điểm phù hợp, có phê duyệt theo cấp rủi ro. | Fill rate MVP ≥ 80%; no-show < 5%. |
| BR-05 | Quản lý tài chính từ đặt cọc/giữ tiền đến trả người lao động, phí nền tảng, hoàn tiền và bồi thường. | 100% giao dịch có mã tham chiếu và đối soát. |
| BR-06 | Theo dõi ca làm việc, nghiệm thu, đánh giá và xử lý sự cố. | Tỷ lệ hoàn thành ≥ 95%; tranh chấp < 3%. |
| BR-07 | Tạo năng lực đào tạo và xác minh kỹ năng cho việc chuyên biệt. | 100% việc yêu cầu chứng nhận chỉ gửi cho người đạt điều kiện. |
| BR-08 | Cung cấp dashboard vận hành và dữ liệu cải tiến giá/matching. | Có KPI theo dịch vụ, địa bàn, nguồn cung, chất lượng và tài chính. |

## 3.3 Mô hình doanh thu đề xuất

| Nguồn doanh thu | Cách tính | Ghi chú |
| --- | --- | --- |
| Phí nền tảng/điều phối | Tỷ lệ phần trăm hoặc mức cố định trên từng assignment. | Không cấu hình cứng 25%; thay đổi theo dịch vụ và mức hỗ trợ. |
| Phí dịch vụ tăng cường | Xác minh đặc biệt, tuyển gấp, trưởng nhóm, giám sát tại chỗ. | Công khai với người thuê trước khi xác nhận. |
| Phí giữ lịch/hủy | Áp dụng theo thời điểm và tính chất công việc. | Một phần có thể bồi thường cho người lao động. |
| Gói doanh nghiệp | Phí tháng, hạn mức, SLA, báo cáo, hóa đơn và quản lý nhiều địa điểm. | Dùng cho chuỗi cửa hàng, kho, sự kiện. |
| Đào tạo/chứng nhận | Do nền tảng, đối tác hoặc doanh nghiệp tài trợ. | Không biến thành phí bắt buộc để người lao động được nhận việc. |
| Dịch vụ đối tác | Bảo hiểm, đồng phục, dụng cụ, kiểm tra lý lịch. | Cần tách rõ phí và trách nhiệm. |

# 4. PHẠM VI GIẢI PHÁP

## 4.1 Nhóm dịch vụ mục tiêu

| Nhóm | Ví dụ | Mức kiểm soát đề xuất |
| --- | --- | --- |
| Dịch vụ gia đình | Dọn dẹp, nấu ăn, giặt ủi, hỗ trợ sinh hoạt. | Assisted/Controlled tùy địa điểm và người được chăm sóc. |
| Dịch vụ doanh nghiệp | Lao công, tạp vụ, phụ kho, đóng gói, kiểm kê, trực cửa hàng. | Instant hoặc Assisted khi địa điểm và tiêu chuẩn đã được xác minh. |
| Dịch vụ sự kiện | Lễ tân, phục vụ, check-in, PG/PB, MC, điều phối. | Assisted; MC và vai trò chính cần kiểm tra kỹ năng/portfolio. |
| Bảo vệ | Bảo vệ sự kiện, trực điểm ngắn hạn. | Controlled; ưu tiên qua đối tác có điều kiện pháp lý phù hợp. |
| Chăm sóc | Hỗ trợ người cao tuổi/người bệnh trong sinh hoạt. | Controlled; tách khỏi can thiệp y tế và yêu cầu chứng chỉ khi cần. |
| Dịch vụ chuyên môn | Gia sư, phiên dịch, kỹ thuật viên. | Assisted/Controlled theo chứng chỉ và trách nhiệm. |

## 4.2 Trong phạm vi MVP

Nền tảng được cung cấp đồng thời qua hệ thống web responsive và ứng dụng mobile; tất cả các kênh sử dụng chung tài khoản, dữ liệu và trạng thái nghiệp vụ.

Ứng dụng/website cho người thuê và người lao động.

Cổng vận hành cho tổng đài, điều phối, xác minh, đào tạo và tài chính.

Đăng việc theo biểu mẫu động; ước tính giá; xác minh và version hóa mô tả.

Hồ sơ người lao động, KYC, kỹ năng, lịch rảnh, khu vực và lịch sử việc.

Lọc/xếp hạng ứng viên theo quy tắc; phê duyệt thủ công.

Đặt cọc/giữ tiền; check-in/out; nghiệm thu; chia phí; hoàn tiền cơ bản.

Đánh giá hai chiều; hủy; thay thế; khiếu nại; audit log và báo cáo MVP.

## 4.3 Ngoài phạm vi MVP

Can thiệp y tế, kê thuốc, thủ thuật hoặc chăm sóc ca bệnh phức tạp.

Công việc ở nước ngoài, công việc bất hợp pháp hoặc không xác định được bên thuê.

Tự động hóa hoàn toàn matching cho công việc kiểm soát cao.

Hệ thống payroll/HRM đầy đủ, bảo hiểm bắt buộc hoặc quản lý hợp đồng lao động dài hạn.

Mở rộng toàn quốc trước khi mô hình vận hành tại một địa bàn được kiểm chứng.

# 5. CÁC BÊN LIÊN QUAN, VAI TRÒ VÀ RACI

| Mã | Vai trò | Trách nhiệm chính |
| --- | --- | --- |
| ST-01 | Người thuê | Khai báo nhu cầu, cung cấp điều kiện làm việc, thanh toán, xác nhận người làm, nghiệm thu và đánh giá. |
| ST-02 | Người lao động | Cung cấp hồ sơ trung thực, duy trì lịch rảnh, nhận việc, thực hiện, báo sự cố và đánh giá. |
| ST-03 | CSKH/Tổng đài | Liên hệ, xác minh, chuẩn hóa mô tả, tư vấn giá và cập nhật nhật ký. |
| ST-04 | Điều phối viên | Tìm ứng viên, gửi đề nghị, chốt người, chuẩn bị dự phòng và theo dõi ca. |
| ST-05 | Nhân viên xác minh | KYC, giấy tờ, chứng chỉ, phỏng vấn và kiểm tra kỹ năng. |
| ST-06 | Đào tạo | Quản lý khóa học, bài kiểm tra, thực hành và chứng nhận. |
| ST-07 | Tài chính/Kế toán | Thu tiền, giữ tiền, đối soát, trả tiền, phí, hoàn tiền và chứng từ. |
| ST-08 | Risk/Compliance | Phân loại rủi ro, phê duyệt việc nhạy cảm, điều tra vi phạm và chính sách dữ liệu. |
| ST-09 | Admin/Product | Danh mục, bảng giá, business rules, quyền, SLA, cấu hình và báo cáo. |
| ST-10 | Đối tác | eKYC, thanh toán, bản đồ, bảo hiểm, đào tạo, bảo vệ, chăm sóc chuyên môn. |

## 5.1 RACI quy trình cấp cao

| Quy trình | Người thuê | NLĐ | CSKH | Điều phối | Risk | Tài chính |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Đăng việc | R/A | I | C | I | I | I |
| Xác minh việc | C | I | R/A | C | C | I |
| Định giá/chốt giá | C/A | I | R | C | C | I |
| Đề xuất/chốt người | C | C | I | R/A | C | I |
| Thực hiện ca | C | R/A | I | C | I | I |
| Nghiệm thu | R/A | C | I | C | I | I |
| Thanh toán | C | C | I | I | C | R/A |
| Tranh chấp | C | C | C | C | R/A | C |

R = Responsible; A = Accountable; C = Consulted; I = Informed.

# 6. MÔ HÌNH VẬN HÀNH VÀ PHÂN TẦNG RỦI RO

## 6.1 Ba chế độ ghép việc

| Chế độ | Điều kiện | Cơ chế |
| --- | --- | --- |
| A – Instant Match | Việc chuẩn hóa; khách/địa điểm tin cậy; giá trong khung; rủi ro thấp; người lao động đủ điều kiện. | Ứng viên nhận ca trực tiếp trong nhóm được mời; hệ thống vẫn kiểm tra xung đột, khoảng cách và điểm tin cậy. |
| B – Assisted Match | Mô tả cần làm rõ; dịch vụ tại nhà; sự kiện; yêu cầu kỹ năng; giá cần thương lượng. | Tổng đài xác minh, thuật toán xếp hạng, điều phối viên phê duyệt danh sách và chốt người. |
| C – Controlled Placement | Chăm sóc, trẻ em, tài sản/tiền, bảo vệ, MC chính, làm đêm hoặc trách nhiệm cao. | Xác minh tăng cường, kiểm tra kỹ năng/chứng chỉ, phỏng vấn, phê duyệt risk và phương án dự phòng. |

## 6.2 Ma trận rủi ro công việc

| Yếu tố | Thấp | Trung bình | Cao |
| --- | --- | --- | --- |
| Địa điểm | Doanh nghiệp đã xác minh | Địa điểm mới/nhà riêng | Kín, xa, làm đêm, khó liên lạc |
| Đối tượng phục vụ | Người trưởng thành | Người cao tuổi tự chủ | Trẻ em, người bệnh, người dễ tổn thương |
| Tài sản/dữ liệu | Không tiếp xúc | Tiếp xúc hạn chế | Tiền, chìa khóa, dữ liệu nhạy cảm, tài sản giá trị |
| Kỹ năng | Phổ thông, có checklist | Cần kinh nghiệm | Cần chứng chỉ, portfolio hoặc giấy phép |
| Tính thay thế | Dễ tìm người thay | Cần đúng nhóm kỹ năng | Vai trò chủ chốt, hủy gây hậu quả lớn |
| Môi trường | Bình thường | Ngoài trời/di chuyển | Nguy hiểm, hóa chất, nâng tải, ca đêm |

Cấp rủi ro tổng được xác định theo quy tắc cấu hình. Nếu bất kỳ yếu tố “chặn” nào xuất hiện, công việc tự động chuyển Controlled Placement hoặc bị từ chối.

# 7. KIẾN TRÚC QUY TRÌNH NGHIỆP VỤ

| Mã | Tên quy trình | Chủ sở hữu |
| --- | --- | --- |
| BP-01 | Đăng ký và xác minh người thuê | Vận hành/Product |
| BP-02 | Đăng ký và xác minh người lao động | Vận hành/Product |
| BP-03 | Quản lý kỹ năng, lịch rảnh và khu vực | Vận hành/Product |
| BP-04 | Đăng nhu cầu thuê nhân sự | Vận hành/Product |
| BP-05 | Xác minh và chuẩn hóa công việc | Vận hành/Product |
| BP-06 | Định giá và thương lượng | Vận hành/Product |
| BP-07 | Tìm kiếm, xếp hạng và đề xuất ứng viên | Vận hành/Product |
| BP-08 | Xác nhận nhận việc và giữ lịch | Vận hành/Product |
| BP-09 | Chuẩn bị và thực hiện công việc | Vận hành/Product |
| BP-10 | Nghiệm thu, thanh toán và chia phí | Tài chính/Vận hành |
| BP-11 | Đánh giá và cập nhật năng lực | Vận hành/Product |
| BP-12 | Hủy, thay thế và bồi thường | Vận hành/Product |
| BP-13 | Khiếu nại và tranh chấp | Vận hành/Product |
| BP-14 | Đào tạo và chứng nhận | Vận hành/Product |
| BP-15 | Thuê lại, nhóm ưu tiên và công việc định kỳ | Vận hành/Product |
| BP-16 | Đối soát, báo cáo và phòng chống gian lận | Tài chính/Vận hành |

## 7.1 Luồng end-to-end

Đăng ký/KYC hai phía → Người thuê tạo yêu cầu → Tính giá sơ bộ và phân loại rủi ro → CSKH xác minh, chuẩn hóa, chốt giá → Bảo đảm thanh toán → Lọc và xếp hạng ứng viên → Điều phối/chọn người/dự phòng → Giữ lịch và xác nhận điện tử → Nhắc việc, check-in, giám sát, check-out → Nghiệm thu và xử lý phát sinh → Trả tiền, thu phí, đánh giá → Cập nhật dữ liệu năng lực, giá và rủi ro

# 8. ĐẶC TẢ QUY TRÌNH NGHIỆP VỤ CHI TIẾT

## BP-01 – Đăng ký và xác minh người thuê

Mục tiêu: Thiết lập danh tính, thông tin liên hệ, loại khách hàng, phương thức thanh toán và mức độ tin cậy trước khi sử dụng đầy đủ dịch vụ.

| Thuộc tính | Nội dung |
| --- | --- |
| Tác nhân | Người thuê; hệ thống OTP/eKYC; CSKH; Risk. |
| Tiền điều kiện | Người dùng có số điện thoại hợp lệ và chấp thuận điều khoản/chính sách dữ liệu. |
| Đầu vào | Số điện thoại, email, tên, giấy tờ/đăng ký doanh nghiệp, địa chỉ, phương thức thanh toán, người liên hệ. |
| Đầu ra | Hồ sơ khách hàng; cấp xác minh; hạn mức; điểm rủi ro; lịch sử đồng ý chính sách. |

### Luồng chính

Người dùng chọn loại cá nhân hoặc doanh nghiệp.

Xác thực số điện thoại bằng OTP; xác thực email khi có.

Thu thập thông tin tối thiểu; yêu cầu bổ sung theo loại khách hàng và cấp rủi ro.

Thực hiện eKYC hoặc kiểm tra hồ sơ doanh nghiệp khi đạt ngưỡng giao dịch/nhóm việc.

Risk chấm điểm dựa trên tính đầy đủ, lịch sử thanh toán, hủy việc, tranh chấp và xác minh địa điểm.

Hệ thống gán trạng thái: Nháp, Đã xác thực liên hệ, Đã xác minh, Hạn chế hoặc Khóa.

### Ngoại lệ và nhánh xử lý

OTP sai/quá hạn: giới hạn lần thử và cho gửi lại.

Giấy tờ không khớp khuôn mặt/thông tin: chuyển kiểm tra thủ công.

Khách doanh nghiệp không xác định được pháp nhân: chỉ cho dùng hạn mức thấp hoặc chặn nhóm việc kiểm soát.

Tài khoản trùng giấy tờ/số điện thoại bất thường: chuyển Risk.

### Quy tắc liên quan

Không hiển thị giấy tờ định danh cho người lao động.

Yêu cầu việc kiểm soát cao chỉ được tạo bởi khách đạt cấp xác minh quy định.

Mọi thay đổi giấy tờ và thông tin thanh toán phải có audit log.

### KPI/kiểm soát

Tỷ lệ hoàn thành KYC.

Thời gian xác minh trung bình.

Tỷ lệ hồ sơ chuyển kiểm tra thủ công.

### Tiêu chí nghiệm thu nghiệp vụ

Không thể đăng việc thật nếu chưa xác thực số điện thoại.

Hệ thống ngăn khách bị khóa tạo yêu cầu mới.

Trạng thái và lý do hạn chế hiển thị đúng cho CSKH/Risk.

## BP-02 – Đăng ký và xác minh người lao động

Mục tiêu: Xác lập danh tính, khả năng nhận việc, thông tin thanh toán và mức xác minh của người lao động.

| Thuộc tính | Nội dung |
| --- | --- |
| Tác nhân | Người lao động; eKYC; Xác minh; Risk; Tài chính. |
| Tiền điều kiện | Người dùng đủ tuổi theo chính sách, có số điện thoại và đồng ý xử lý dữ liệu. |
| Đầu vào | Thông tin cá nhân, CCCD/hộ chiếu, ảnh khuôn mặt, địa chỉ, vị trí, tài khoản ngân hàng, người liên hệ khẩn cấp, hồ sơ kinh nghiệm. |
| Đầu ra | Hồ sơ người lao động; cấp xác minh; phương thức nhận tiền; điều kiện nhận việc; cảnh báo. |

### Luồng chính

Tạo tài khoản và xác thực liên hệ.

Khai báo hồ sơ cá nhân, địa chỉ hiện tại, phương tiện và phạm vi di chuyển.

Thực hiện eKYC và so khớp khuôn mặt.

Khai báo tài khoản nhận tiền; hệ thống kiểm tra tên chủ tài khoản khi tích hợp hỗ trợ.

Khai báo lịch sử công việc, kỹ năng, chứng chỉ và người tham chiếu nếu cần.

Nhân viên xác minh phỏng vấn/kiểm tra theo nhóm việc.

Gán cấp V0–V6 và các giới hạn nhận việc.

### Ngoại lệ và nhánh xử lý

Giấy tờ hết hạn/không hợp lệ: từ chối và yêu cầu cập nhật.

Tài khoản ngân hàng không khớp: giữ trạng thái chưa đủ điều kiện nhận tiền.

Có cảnh báo gian lận hoặc vi phạm nghiêm trọng: khóa tạm thời và điều tra.

Không có smartphone/GPS ổn định: cấu hình phương án check-in thay thế cho pilot.

### Quy tắc liên quan

Không cho nhận việc khi V0/V1.

Chứng chỉ và kỹ năng có trạng thái, nguồn xác minh, ngày hiệu lực và ngày hết hạn riêng.

Dữ liệu nhạy cảm chỉ cho vai trò được cấp quyền.

### KPI/kiểm soát

Tỷ lệ hoàn thành hồ sơ.

Thời gian từ đăng ký đến đủ điều kiện.

Tỷ lệ hồ sơ bị từ chối/gian lận.

### Tiêu chí nghiệm thu nghiệp vụ

Người chưa eKYC không thể chấp nhận assignment.

Hệ thống chặn payout nếu chưa xác minh tài khoản nhận tiền.

Lịch sử thay đổi cấp xác minh được lưu đầy đủ.

## BP-03 – Quản lý kỹ năng, lịch rảnh và khu vực

Mục tiêu: Duy trì dữ liệu có cấu trúc để xác định người lao động có thể và muốn nhận loại công việc nào, vào thời gian và địa bàn nào.

| Thuộc tính | Nội dung |
| --- | --- |
| Tác nhân | Người lao động; Xác minh; Đào tạo; hệ thống matching. |
| Tiền điều kiện | Hồ sơ đã tạo; danh mục kỹ năng/khu vực đã cấu hình. |
| Đầu vào | Kỹ năng, mức độ, chứng cứ, lịch rảnh định kỳ/đột xuất, bán kính, phương tiện, mức thu nhập tối thiểu. |
| Đầu ra | Danh mục kỹ năng có mức xác minh; calendar availability; service area; mức giá tối thiểu. |

### Luồng chính

Người lao động chọn kỹ năng và mức tự đánh giá.

Hệ thống yêu cầu bài kiểm tra/chứng cứ tùy kỹ năng.

Nhân viên xác minh hoặc đào tạo cập nhật trạng thái đạt/không đạt.

Người lao động khai báo lịch rảnh định kỳ và ngoại lệ theo ngày.

Khai báo vùng nhận việc, thời gian di chuyển tối đa và phương tiện.

Hệ thống tự khóa thời gian đã có assignment và cảnh báo xung đột.

### Ngoại lệ và nhánh xử lý

Chứng chỉ hết hạn: hạ trạng thái kỹ năng và loại khỏi việc bắt buộc.

Người lao động thay đổi lịch sau khi đã giữ ca: yêu cầu hủy theo quy trình.

Vị trí không khả dụng: dùng khu vực khai báo nhưng hạ độ tin cậy khoảng cách.

### Quy tắc liên quan

Một người có nhiều kỹ năng với mức xác minh khác nhau.

Không dùng mức tự khai để vượt điều kiện kỹ năng bắt buộc.

Assignment đã xác nhận có ưu tiên cao hơn lịch rảnh tự khai.

### KPI/kiểm soát

Tỷ lệ lịch rảnh được cập nhật.

Tỷ lệ đề xuất bị từ chối do sai lịch.

Tỷ lệ chứng chỉ hết hạn.

### Tiêu chí nghiệm thu nghiệp vụ

Hệ thống không đề xuất ca trùng lịch.

Việc có kỹ năng bắt buộc chỉ trả về người có trạng thái hợp lệ.

Thay đổi lịch được phản ánh vào matching trong thời gian gần thực.

## BP-04 – Đăng nhu cầu thuê nhân sự

Mục tiêu: Thu thập đủ thông tin để định giá, phân loại rủi ro, xác minh và tìm ứng viên.

| Thuộc tính | Nội dung |
| --- | --- |
| Tác nhân | Người thuê; hệ thống giá; hệ thống risk; CSKH. |
| Tiền điều kiện | Người thuê đã xác thực liên hệ và không bị hạn chế. |
| Đầu vào | Loại việc, số lượng, thời gian, địa điểm, mô tả, yêu cầu, điều kiện, ngân sách, liên hệ, tệp đính kèm. |
| Đầu ra | Job request bản nháp; báo giá sơ bộ; cấp rủi ro; SLA; người phụ trách. |

### Luồng chính

Chọn danh mục công việc.

Hệ thống hiển thị biểu mẫu động theo danh mục.

Nhập ngày/giờ, số người, địa chỉ và vị trí bản đồ.

Nhập nhiệm vụ, tiêu chuẩn, công cụ, trang phục, ăn uống, gửi xe và người quản lý tại chỗ.

Khai báo yếu tố rủi ro: trẻ em, người cao tuổi, tài sản, tiền, làm đêm, di chuyển, hóa chất.

Nhập ngân sách mong muốn.

Hệ thống kiểm tra dữ liệu, ước tính giá và cấp rủi ro sơ bộ.

Người thuê xem điều kiện và xác nhận gửi.

Tạo mã việc và chuyển Chờ xác minh.

### Ngoại lệ và nhánh xử lý

Ngân sách dưới giá sàn: không cho đăng hoặc chuyển yêu cầu tư vấn.

Thời gian đã qua/không đủ lead time: yêu cầu điều chỉnh hoặc gắn urgent surcharge.

Địa điểm không xác định: yêu cầu ghim vị trí/CSKH xác minh.

Nội dung cấm, phân biệt đối xử không hợp lệ hoặc có dấu hiệu nguy hiểm: chặn và chuyển Risk.

### Quy tắc liên quan

Không gửi công việc Chờ xác minh cho người lao động.

Mỗi job phải có ít nhất một schedule và một location.

Thay đổi sau khi gửi tạo phiên bản mới, không ghi đè mất lịch sử.

### KPI/kiểm soát

Tỷ lệ biểu mẫu hoàn chỉnh.

Tỷ lệ việc cần CSKH bổ sung.

Thời gian tạo yêu cầu.

### Tiêu chí nghiệm thu nghiệp vụ

Không thể gửi khi thiếu trường bắt buộc.

Giá sơ bộ và cảnh báo ngân sách hiển thị trước xác nhận.

Job ID và trạng thái được tạo duy nhất.

## BP-05 – Xác minh và chuẩn hóa công việc

Mục tiêu: Bảo đảm công việc đúng thực tế, có tiêu chí nghiệm thu, người chịu trách nhiệm và điều kiện an toàn trước khi phân phối.

| Thuộc tính | Nội dung |
| --- | --- |
| Tác nhân | CSKH; người thuê; Điều phối; Risk. |
| Tiền điều kiện | Job ở trạng thái Chờ xác minh. |
| Đầu vào | Job request; checklist theo danh mục; lịch sử khách/địa điểm; kết quả gọi và tệp bổ sung. |
| Đầu ra | Job description đã chuẩn hóa; checklist; cấp rủi ro; quyết định duyệt/từ chối; audit log. |

### Luồng chính

Hệ thống đưa job vào hàng chờ theo SLA và mức ưu tiên.

CSKH liên hệ người thuê, xác minh danh tính người phụ trách và mục đích thuê.

Đi qua checklist nhiệm vụ, điều kiện, công cụ, phát sinh, tăng ca, an toàn và nghiệm thu.

Chuẩn hóa mô tả thành các đầu việc có thể giao và đánh giá.

Cập nhật yếu tố rủi ro và đề nghị tài liệu/ảnh địa điểm nếu cần.

Chọn kết quả: Duyệt, Chờ bổ sung, Chuyển Risk hoặc Từ chối.

Người thuê xác nhận phiên bản mô tả cuối cùng.

Chuyển sang Đã xác minh và định giá chính thức.

### Ngoại lệ và nhánh xử lý

Không liên hệ được: nhắc lại theo lịch; hết SLA thì đóng/tạm dừng.

Khách không đồng ý cung cấp thông tin bắt buộc: từ chối.

Nội dung thay đổi bản chất sau xác minh: tính lại giá và yêu cầu xác nhận lại.

Công việc rủi ro cao: chuyển Risk, không phân phối.

### Quy tắc liên quan

CSKH không được sửa giá, thời gian, phạm vi mà không lưu phiên bản và người xác nhận.

Ghi âm chỉ thực hiện khi có căn cứ và thông báo phù hợp.

Công việc bị từ chối phải lưu mã lý do.

### KPI/kiểm soát

Thời gian phản hồi đầu tiên.

Thời gian hoàn tất xác minh.

Tỷ lệ công việc bị thay đổi đáng kể.

### Tiêu chí nghiệm thu nghiệp vụ

Job chưa được khách xác nhận bản cuối không thể sang matching.

Mọi câu trả lời checklist có người cập nhật và thời gian.

Risk job phải có quyết định phê duyệt rõ ràng.

## BP-06 – Định giá và thương lượng

Mục tiêu: Xác lập giá người thuê phải trả, số tiền người lao động dự kiến nhận và các phụ phí theo quy tắc minh bạch.

| Thuộc tính | Nội dung |
| --- | --- |
| Tác nhân | Hệ thống giá; CSKH; Điều phối; người thuê; Risk; Tài chính. |
| Tiền điều kiện | Job đã có dữ liệu đủ và cấp rủi ro sơ bộ. |
| Đầu vào | Base rate, đơn vị tính, thời lượng, địa điểm, thời gian, nguồn cung, kỹ năng, độ gấp, phụ cấp, chính sách phí. |
| Đầu ra | Quote version; breakdown; giá khách; worker payout dự kiến; phí; điều kiện hiệu lực. |

### Luồng chính

Tính giá công chuẩn theo danh mục và đơn vị.

Áp dụng hệ số thời gian, địa điểm, kỹ năng, độ gấp, độ khó và rủi ro.

Tính chi phí di chuyển/phụ cấp/giữ lịch nếu có.

Sinh ba mức: Tiết kiệm, Khuyến nghị, Ưu tiên.

So sánh ngân sách khách với giá sàn và giá khuyến nghị.

Nếu chênh lệch, CSKH đề xuất tăng ngân sách, giảm yêu cầu, đổi lịch, giảm số lượng hoặc chuyển cơ chế nhận báo giá.

Tính thu nhập người lao động và phí nền tảng theo policy.

Người thuê xác nhận quote cuối; hệ thống khóa version giá.

### Ngoại lệ và nhánh xử lý

Nguồn cung quá thấp: cảnh báo không bảo đảm tìm người hoặc tăng giá ưu tiên.

Khách yêu cầu giá dưới sàn: từ chối/chờ duyệt đặc biệt.

Điều kiện thay đổi sau chốt: tạo change request và quote mới.

Mã khuyến mại/ưu đãi: không làm giảm tiền người lao động trừ khi policy ghi rõ.

### Quy tắc liên quan

Không cấu hình cứng tỷ lệ 75%; payout policy phải theo danh mục, hợp đồng và cấp người lao động.

Người lao động thấy số tiền thực nhận dự kiến và điều kiện thay đổi.

Mọi override giá cần quyền, lý do và người phê duyệt.

### KPI/kiểm soát

Tỷ lệ quote được chấp nhận.

Sai lệch giữa giá dự báo và giá chốt.

Tỷ lệ override thủ công.

### Tiêu chí nghiệm thu nghiệp vụ

Hệ thống tính lại đúng khi đổi thời gian/địa điểm/số lượng.

Quote hết hạn không thể dùng để chốt.

Breakdown tài chính cộng khớp tổng tiền.

## BP-07 – Tìm kiếm, xếp hạng và đề xuất ứng viên

Mục tiêu: Tạo danh sách người lao động đủ điều kiện và phù hợp nhất, với lý do đề xuất có thể giải thích.

| Thuộc tính | Nội dung |
| --- | --- |
| Tác nhân | Matching engine; Điều phối; Risk; người lao động. |
| Tiền điều kiện | Job đã xác minh, có quote hợp lệ và đáp ứng điều kiện thanh toán theo policy. |
| Đầu vào | Job requirements; worker profiles; availability; location; skills; reliability; price expectations; risk flags. |
| Đầu ra | Candidate list có score; invitation; response; backup pool; decision log. |

### Luồng chính

Loại trừ ứng viên trùng lịch, không đủ kỹ năng, chứng chỉ hết hạn, ngoài vùng, bị khóa hoặc không đủ thời gian di chuyển.

Tính điểm kỹ năng, lịch, khoảng cách, kinh nghiệm tương tự, chất lượng, đúng giờ, hoàn thành, giá và đào tạo.

Trừ điểm rủi ro, hủy, no-show, khiếu nại đã xác minh.

Tạo nhóm ưu tiên, phù hợp, mở rộng và dự phòng.

Điều phối xem giải thích, dữ liệu thiếu và cảnh báo.

Tùy chế độ, hệ thống tự gửi hoặc điều phối phê duyệt danh sách.

Ghi nhận lượt gửi, xem, nhận, từ chối và lý do.

### Ngoại lệ và nhánh xử lý

Không đủ ứng viên: mở rộng bán kính, điều chỉnh giá/lịch/yêu cầu hoặc huy động đối tác.

Top candidate có cảnh báo: yêu cầu Risk/điều phối duyệt.

Ứng viên không phản hồi: gửi nhóm tiếp theo theo cadence.

Nhiều vị trí: áp dụng quy tắc đội/trưởng nhóm và tránh trùng người.

### Quy tắc liên quan

Không dùng thuộc tính nhạy cảm để xếp hạng nếu không có căn cứ hợp lệ.

Điểm phải giải thích được theo thành phần.

Không gửi địa chỉ chính xác trước thời điểm/điều kiện cho phép.

### KPI/kiểm soát

Time to first candidate.

Số lượt mời trên một vị trí.

Acceptance rate và fill rate.

Độ chính xác ETA.

### Tiêu chí nghiệm thu nghiệp vụ

Ứng viên không đủ điều kiện không xuất hiện trong shortlist.

Điều phối xem được lý do xếp hạng và cảnh báo.

Mọi lần gửi và phản hồi được lưu.

## BP-08 – Xác nhận nhận việc và giữ lịch

Mục tiêu: Chốt cam kết ba bên, bảo đảm lịch, phạm vi, giá, thanh toán và chính sách hủy trước khi bắt đầu.

| Thuộc tính | Nội dung |
| --- | --- |
| Tác nhân | Người lao động; người thuê; Điều phối; Tài chính. |
| Tiền điều kiện | Ứng viên được mời; job có quote còn hiệu lực. |
| Đầu vào | Invitation; worker payout; terms; deposit/payment status; job version. |
| Đầu ra | Assignment đã xác nhận; lịch bị khóa; payment hold/deposit; confirmation record; backup assignment. |

### Luồng chính

Người lao động xem tóm tắt việc, khu vực, thời gian, yêu cầu, payout và hủy.

Chọn Nhận, Từ chối, Hỏi lại hoặc Đề nghị khác.

Nếu nhận, hệ thống tạm giữ slot trong thời hạn cấu hình.

Điều phối/người thuê xác nhận người được chọn tùy chế độ.

Kiểm tra tiền đặt trước/giữ tiền.

Phát hành xác nhận điện tử và khóa lịch.

Mở thông tin chi tiết theo policy; gửi nhắc việc.

Chọn người dự phòng nếu công việc quan trọng.

### Ngoại lệ và nhánh xử lý

Thanh toán thất bại: không chốt hoặc chốt có điều kiện cho khách doanh nghiệp có hạn mức.

Ứng viên yêu cầu thay đổi giá: quay lại thương lượng/quote.

Nhiều người cùng nhận: chọn theo thứ tự/chấm điểm và giải phóng slot người còn lại.

Khách không xác nhận trong thời hạn: tự hủy lựa chọn.

### Quy tắc liên quan

Phí giữ lịch do người thuê chịu theo policy; không yêu cầu người lao động nộp tiền để được nhận việc.

Job version thay đổi đáng kể sau xác nhận phải được người lao động đồng ý lại.

Một assignment chỉ có một payout version đang hiệu lực.

### KPI/kiểm soát

Tỷ lệ từ nhận lời đến chốt.

Tỷ lệ hủy trước ca.

Tỷ lệ assignment có dự phòng theo yêu cầu.

### Tiêu chí nghiệm thu nghiệp vụ

Assignment chỉ chuyển Confirmed khi đủ điều kiện thanh toán.

Calendar chặn ca trùng.

Hai bên truy cập được bản xác nhận đã chốt.

## BP-09 – Chuẩn bị và thực hiện công việc

Mục tiêu: Hỗ trợ người lao động đến đúng giờ, xác thực đúng người/đúng địa điểm, ghi nhận thời gian và xử lý phát sinh trong ca.

| Thuộc tính | Nội dung |
| --- | --- |
| Tác nhân | Người lao động; người thuê/người quản lý ca; Điều phối; hệ thống vị trí/OTP. |
| Tiền điều kiện | Assignment Confirmed; thời gian bắt đầu chưa qua; không bị đình chỉ. |
| Đầu vào | Job instructions; navigation; check-in method; emergency contacts; checklist; backup plan. |
| Đầu ra | Check-in/out; timesheet; evidence; incident/change request; actual hours; attendance status. |

### Luồng chính

Gửi nhắc trước 24 giờ và 2 giờ; yêu cầu xác nhận sẵn sàng.

Ước tính ETA; cảnh báo có nguy cơ trễ cho điều phối.

Người lao động đến địa điểm và check-in bằng GPS + QR/OTP; có thể bổ sung selfie.

Người quản lý ca xác nhận người và nhiệm vụ.

Trong ca, người lao động cập nhật checklist/mốc công việc khi cần.

Cho phép báo tăng ca, việc khác mô tả, nguy hiểm, quấy rối, thiệt hại hoặc cần hỗ trợ.

Điều phối xử lý và lưu quyết định.

Kết thúc, check-out; xác nhận giờ và bằng chứng phù hợp.

### Ngoại lệ và nhánh xử lý

Không check-in được do GPS: dùng OTP/manual override có lý do.

Sai người/sai địa điểm: chặn và báo điều phối.

Công việc khác mô tả: tạm dừng nhiệm vụ phát sinh, tạo change request.

Nguy hiểm/quấy rối: cho phép dừng việc, gọi hỗ trợ và kích hoạt sự cố.

No-show: liên hệ, kích hoạt backup và chính sách vi phạm.

### Quy tắc liên quan

Không phụ thuộc duy nhất vào GPS.

Ảnh/bằng chứng phải tuân thủ riêng tư và chỉ thu khi cần.

Tăng ca chỉ tính khi có yêu cầu và xác nhận theo policy.

### KPI/kiểm soát

Tỷ lệ đúng giờ.

Tỷ lệ check-in thành công tự động.

No-show và thời gian thay thế.

Số sự cố/100 ca.

### Tiêu chí nghiệm thu nghiệp vụ

Không thể check-out trước check-in trừ manual correction có quyền.

Thời gian thực tế và lịch sử chỉnh sửa được lưu.

Sự cố khẩn cấp tạo cảnh báo ưu tiên cao.

## BP-10 – Nghiệm thu, thanh toán và chia phí

Mục tiêu: Xác nhận kết quả, tính tiền thực tế, trả người lao động và ghi nhận phí/thuế/hoàn tiền có đối soát.

| Thuộc tính | Nội dung |
| --- | --- |
| Tác nhân | Người thuê; người lao động; Điều phối; Tài chính; cổng thanh toán. |
| Tiền điều kiện | Assignment đã check-out hoặc được đóng thủ công hợp lệ. |
| Đầu vào | Timesheet; checklist; quote; change request; payment hold; policy fee/cancellation. |
| Đầu ra | Acceptance; final invoice; platform fee; worker payout; refund/adjustment; reconciliation status. |

### Luồng chính

Tạo biên bản nghiệm thu điện tử với thời gian và phạm vi thực tế.

Người thuê chọn Hoàn thành, Hoàn thành một phần, Có phát sinh hoặc Khiếu nại.

Nếu không phản hồi trong thời hạn, áp dụng auto-accept theo policy và mức rủi ro.

Tính tiền công, tăng ca, phụ cấp, thưởng, phí, thuế và khoản điều chỉnh.

Tạo khoản phải trả người lao động và doanh thu phí nền tảng.

Giải ngân sau thời gian hold/tranh chấp; cập nhật trạng thái payout.

Phát hành biên nhận/hóa đơn/chứng từ phù hợp.

Đối soát giao dịch và đóng job.

### Ngoại lệ và nhánh xử lý

Khách khiếu nại: giữ phần tiền tranh chấp, chuyển BP-13.

Thanh toán thêm thất bại: tạm giữ trạng thái, không âm thầm giảm payout đã cam kết.

Payout thất bại: giữ khoản phải trả và yêu cầu cập nhật tài khoản.

Hoàn tiền: tạo giao dịch reversal/adjustment, không xóa giao dịch gốc.

### Quy tắc liên quan

Mọi giao dịch có idempotency key/mã tham chiếu.

Không xóa giao dịch đã đối soát.

Khấu trừ người lao động phải có căn cứ, bằng chứng và phê duyệt.

### KPI/kiểm soát

Thời gian từ check-out đến payout.

Tỷ lệ payout thất bại.

Tỷ lệ hoàn tiền/tranh chấp.

Sai lệch đối soát.

### Tiêu chí nghiệm thu nghiệp vụ

Tổng debit/credit và breakdown khớp.

Payout không tạo trùng khi gọi lại API.

Job chỉ Complete khi tài chính và nghiệm thu đạt điều kiện.

## BP-11 – Đánh giá và cập nhật hồ sơ năng lực

Mục tiêu: Thu thập phản hồi hai chiều, chuyển hành vi thực tế thành dữ liệu chất lượng và hỗ trợ thuê lại.

| Thuộc tính | Nội dung |
| --- | --- |
| Tác nhân | Người thuê; người lao động; Điều phối; Risk. |
| Tiền điều kiện | Job hoàn thành hoặc đóng có kết quả. |
| Đầu vào | Rating categories; comments; incident outcomes; checklist; attendance data. |
| Đầu ra | Ratings; review status; updated scores; badges; preferred/block relationship. |

### Luồng chính

Mời hai bên đánh giá trong thời hạn.

Người thuê đánh giá đúng giờ, thái độ, kỹ năng, chất lượng, giao tiếp và thuê lại.

Người lao động đánh giá đúng mô tả, an toàn, tôn trọng, điều kiện và thanh toán.

Hệ thống phát hiện đánh giá bất thường/ngôn từ vi phạm.

Điều phối/Risk xem xét đánh giá gắn với khiếu nại.

Cập nhật reliability, quality, repeat-hire, skill experience và customer risk.

Cho phép tạo danh sách ưu tiên/không ghép lại có kiểm soát.

### Ngoại lệ và nhánh xử lý

Đánh giá trả đũa hoặc chứa dữ liệu nhạy cảm: ẩn và xem xét.

Hai bên không đánh giá: vẫn cập nhật dữ liệu khách quan như đúng giờ/hoàn thành.

Khiếu nại đang mở: đánh giá có thể tạm ẩn đến khi xử lý.

### Quy tắc liên quan

Không xóa đánh giá tùy tiện; phải có quy trình khiếu nại/ẩn.

Không công khai nhận xét nội bộ nhạy cảm.

Điểm tổng không chỉ là trung bình sao; phải dùng dữ liệu khách quan.

### KPI/kiểm soát

Tỷ lệ đánh giá.

Repeat hire rate.

Tỷ lệ đánh giá bị khiếu nại.

### Tiêu chí nghiệm thu nghiệp vụ

Điểm chỉ cập nhật một lần cho mỗi phiên đánh giá hợp lệ.

Người dùng xem được tiêu chí công khai và phản hồi của mình.

Dữ liệu nội bộ phân quyền đúng.

## BP-12 – Hủy, thay thế và bồi thường

Mục tiêu: Quản lý việc hủy từ hai phía, tìm người thay và phân bổ chi phí/bồi thường theo thời điểm, nguyên nhân và bằng chứng.

| Thuộc tính | Nội dung |
| --- | --- |
| Tác nhân | Người thuê; người lao động; Điều phối; Tài chính; Risk. |
| Tiền điều kiện | Job/assignment chưa hoàn thành. |
| Đầu vào | Thời điểm hủy; lý do; chính sách; bằng chứng; payment status; backup pool. |
| Đầu ra | Cancellation record; replacement assignment; fee/refund/compensation; score impact. |

### Luồng chính

Bên hủy chọn lý do và cung cấp thông tin bắt buộc.

Hệ thống tính mức phí/bồi thường theo thời gian còn lại và loại việc.

Nếu người lao động hủy, điều phối kích hoạt backup và gửi nhóm tiếp theo.

Nếu khách hủy, tính hoàn tiền và phần bồi thường giữ lịch cho người lao động.

Đánh giá miễn/giảm phí cho bất khả kháng theo quyền.

Cập nhật reliability/customer risk và lịch sử.

Thực hiện refund/payout adjustment và đóng hoặc thay assignment.

### Ngoại lệ và nhánh xử lý

Không có backup: thương lượng đổi lịch, thay đổi tiêu chuẩn hoặc hoàn tiền.

Hủy sau khi đến nơi: áp dụng minimum call-out/ca tối thiểu.

Công việc sai mô tả/nguy hiểm: không tính như hủy lỗi người lao động.

Hủy hàng loạt hoặc gian lận: chuyển Risk.

### Quy tắc liên quan

Chính sách hủy phải được chấp thuận trước khi chốt.

Không tự động phạt khi nguyên nhân đang tranh chấp.

Mọi miễn phí/override có người phê duyệt và lý do.

### KPI/kiểm soát

Replacement time.

Tỷ lệ lấp đầy sau hủy.

Chi phí bồi thường/hủy.

Tỷ lệ hủy sát giờ.

### Tiêu chí nghiệm thu nghiệp vụ

Hệ thống tính đúng mức theo mốc thời gian.

Backup nhận đúng version job và payout.

Refund và compensation không trùng.

## BP-13 – Khiếu nại và tranh chấp

Mục tiêu: Tiếp nhận, phân loại, bảo toàn bằng chứng, xử lý an toàn và ra quyết định tài chính/cấp tài khoản có thể kiểm toán.

| Thuộc tính | Nội dung |
| --- | --- |
| Tác nhân | Người thuê; người lao động; CSKH; Điều phối; Risk; Tài chính; quản lý. |
| Tiền điều kiện | Có job/assignment hoặc giao dịch liên quan. |
| Đầu vào | Nội dung, loại sự cố, mức nghiêm trọng, bằng chứng, chat, call log, vị trí, payment hold. |
| Đầu ra | Ticket; evidence log; decision; financial adjustment; account action; root cause. |

### Luồng chính

Tạo ticket và phân loại: chất lượng, thời gian, thanh toán, hành vi, an toàn, tài sản hoặc dữ liệu.

Gán mức độ và SLA; trường hợp khẩn cấp ưu tiên bảo vệ con người.

Đóng băng phần thanh toán cần thiết, không đóng băng vô hạn toàn bộ nếu không cần.

Thu thập ý kiến hai bên và bằng chứng hệ thống.

Risk/điều phối đánh giá; có thể yêu cầu chuyên gia/pháp lý/đối tác.

Đưa ra kết quả: bác, chấp nhận một phần/toàn phần, hoàn tiền, bồi thường, cảnh cáo, đào tạo lại, hạn chế hoặc khóa.

Thông báo quyết định và cơ chế khiếu nại lại.

Thực hiện adjustment và cập nhật risk scores.

### Ngoại lệ và nhánh xử lý

Nguy cơ an toàn tức thời: hướng dẫn liên hệ cơ quan khẩn cấp và kích hoạt quy trình nội bộ.

Thiếu bằng chứng: dùng nguyên tắc cân bằng, dữ liệu khách quan và lịch sử; không suy đoán quá mức.

Có dấu hiệu hình sự: bảo toàn dữ liệu và xử lý theo tư vấn pháp lý.

### Quy tắc liên quan

Người xử lý không được tự quyết khoản vượt hạn mức.

Bằng chứng có chain-of-custody/audit phù hợp.

Quyền riêng tư và nguyên tắc cần biết áp dụng xuyên suốt.

### KPI/kiểm soát

First response time.

Resolution time.

Tỷ lệ tái mở.

Chi phí tranh chấp.

Root cause theo danh mục.

### Tiêu chí nghiệm thu nghiệp vụ

Ticket có đầy đủ trạng thái, SLA và người phụ trách.

Không giải ngân phần tranh chấp trước quyết định.

Quyết định và adjustment liên kết hai chiều.

## BP-14 – Đào tạo và chứng nhận

Mục tiêu: Chuẩn hóa năng lực người lao động cho những công việc cần tác phong, kỹ năng hoặc tiêu chuẩn an toàn cụ thể.

| Thuộc tính | Nội dung |
| --- | --- |
| Tác nhân | Người lao động; Đào tạo; Xác minh; đối tác; Product. |
| Tiền điều kiện | Có hồ sơ và kỹ năng mục tiêu. |
| Đầu vào | Course; prerequisite; nội dung; bài kiểm tra; lịch thực hành; evaluator; validity period. |
| Đầu ra | Training record; assessment; certificate; skill verification; eligibility update. |

### Luồng chính

Người lao động được gợi ý/yêu cầu khóa học theo kỹ năng.

Kiểm tra điều kiện tiên quyết.

Học nội dung và làm bài kiểm tra.

Thực hành/phỏng vấn/demo khi cần.

Người đánh giá ghi điểm và bằng chứng.

Cấp chứng nhận nội bộ/đối tác với thời hạn.

Theo dõi tái đào tạo, hết hạn và ảnh hưởng đến eligibility.

### Ngoại lệ và nhánh xử lý

Không đạt: cho học lại theo policy.

Gian lận kiểm tra: hủy kết quả và chuyển Risk.

Chứng nhận đối tác bị thu hồi: cập nhật hàng loạt eligibility.

### Quy tắc liên quan

Đã xem video không đồng nghĩa đã đạt kỹ năng.

Chứng nhận phải có nguồn, tiêu chuẩn và hiệu lực.

Không quảng bá chứng nhận nội bộ như giấy phép nghề nghiệp pháp định.

### KPI/kiểm soát

Completion/pass rate.

Tỷ lệ người được đào tạo hoàn thành job tốt.

Tỷ lệ hết hạn.

### Tiêu chí nghiệm thu nghiệp vụ

Việc bắt buộc đào tạo chỉ gửi cho người có certificate hợp lệ.

Kết quả đánh giá có evaluator và timestamp.

Thu hồi certificate lập tức ảnh hưởng matching.

## BP-15 – Thuê lại, nhóm ưu tiên và công việc định kỳ

Mục tiêu: Giảm chi phí ghép việc và tăng chất lượng bằng quan hệ đã chứng minh, đồng thời ngăn giao dịch ngoài nền tảng.

| Thuộc tính | Nội dung |
| --- | --- |
| Tác nhân | Người thuê; người lao động; Điều phối; hệ thống. |
| Tiền điều kiện | Có job hoàn thành hoặc khách doanh nghiệp có nhu cầu định kỳ. |
| Đầu vào | Preferred workers; location history; recurring schedule; pricing policy; availability. |
| Đầu ra | Repeat job; recurring series; preferred pool; updated quote; assignment schedule. |

### Luồng chính

Khách chọn Thuê lại từ lịch sử.

Hệ thống kiểm tra lịch, kỹ năng, trạng thái và giá hiện tại.

Gửi lời mời ưu tiên trong thời hạn.

Nếu không nhận, chuyển matching mở rộng.

Với công việc định kỳ, tạo series và assignment từng kỳ; cho phép ngoại lệ.

Tính ưu đãi/fee theo chính sách nhưng giữ minh bạch payout.

### Ngoại lệ và nhánh xử lý

Người được thuê lại không còn đủ điều kiện: đề xuất người thay.

Giá cũ hết hiệu lực: tạo quote mới.

Một bên muốn trao đổi ngoài nền tảng: cảnh báo rủi ro và điều khoản.

### Quy tắc liên quan

Không tự động gán nếu lịch chưa được xác nhận.

Thuê lại vẫn phải đi qua thanh toán và chính sách an toàn.

Quan hệ block chỉ áp dụng có lý do và không tạo phân biệt trái phép.

### KPI/kiểm soát

Repeat hire rate.

Fill rate recurring.

Chi phí điều phối/job lặp lại.

### Tiêu chí nghiệm thu nghiệp vụ

Series thay đổi không ghi đè các occurrence đã hoàn thành.

Người lao động xác nhận từng chuỗi hoặc từng ca theo policy.

Giá và điều khoản hiện hành hiển thị rõ.

## BP-16 – Đối soát, báo cáo và phòng chống gian lận

Mục tiêu: Bảo đảm dữ liệu giao dịch, payout, phí và hoạt động vận hành chính xác; phát hiện hành vi bất thường.

| Thuộc tính | Nội dung |
| --- | --- |
| Tác nhân | Tài chính; Risk; Admin; Product; đối tác thanh toán. |
| Tiền điều kiện | Có giao dịch/assignment hoặc dữ liệu vận hành. |
| Đầu vào | Payment events; bank/payout reports; job ledger; refunds; promo; location/device logs. |
| Đầu ra | Reconciliation report; exception queue; fraud cases; KPI dashboard; accounting exports. |

### Luồng chính

Đối soát payment gateway với ledger nội bộ theo ngày.

Đối soát payout với trạng thái ngân hàng/đối tác.

Đối chiếu job, timesheet, invoice, fee và payout.

Xử lý lệch bằng adjustment/retry có kiểm soát.

Chạy rule phát hiện tài khoản trùng, GPS giả, hủy bất thường, review collusion, thanh toán ngoài, promo abuse.

Tạo case điều tra và áp dụng hold/hạn chế theo ngưỡng.

Xuất báo cáo vận hành, tài chính, chất lượng và compliance.

### Ngoại lệ và nhánh xử lý

Đối tác trả trạng thái không nhất quán: giữ pending và retry idempotent.

Lệch số liệu: khóa kỳ đối soát khi chưa giải quyết.

False positive gian lận: cho phép review thủ công và gỡ hạn chế.

### Quy tắc liên quan

Ledger bất biến; điều chỉnh bằng bút toán đảo/bổ sung.

Rule gian lận có version và không tự động kết luận nhạy cảm khi chưa review.

Quyền truy cập báo cáo theo vai trò.

### KPI/kiểm soát

Tỷ lệ đối soát tự động.

Số lệch/ngày.

Fraud loss rate.

False positive rate.

### Tiêu chí nghiệm thu nghiệp vụ

Tổng gateway khớp ledger theo kỳ.

Retry không tạo giao dịch trùng.

Case gian lận liên kết đầy đủ tài khoản/job/payment.

# 9. MÔ HÌNH ĐỊNH GIÁ, CHIA PHÍ VÀ THƯƠNG LƯỢNG

## 9.1 Công thức khái niệm

Giá khách hàng = Giá công chuẩn + Phụ phí thời gian + Phụ phí địa điểm/di chuyển + Phụ phí kỹ năng/độ khó + Phụ phí khẩn cấp/rủi ro + Phí giữ lịch/giám sát/dụng cụ + Thuế và phí thanh toán (nếu áp dụng)

Thu nhập người lao động = Tiền công theo policy + Phụ cấp + Tăng ca + Thưởng - Khoản khấu trừ hợp lệ đã được chấp thuận

## 9.2 Cấu hình bảng giá

| Thành phần | Trường cấu hình tối thiểu |
| --- | --- |
| Danh mục giá | Service, level, city/zone, effective dates, currency. |
| Đơn vị | Giờ, ca, ngày, người, gói; số giờ tối thiểu; quy tắc làm tròn. |
| Base rate | Sàn, khuyến nghị, ưu tiên; mức người lao động; markup/fee. |
| Hệ số thời gian | Cuối tuần, lễ, sáng sớm, đêm, lead time. |
| Địa điểm | Zone, khoảng cách, phí cầu đường/gửi xe, nhiều điểm. |
| Kỹ năng | Ngoại ngữ, chứng chỉ, portfolio, cấp kinh nghiệm. |
| Rủi ro | Tài sản, người dễ tổn thương, ca đêm, trách nhiệm cao. |
| Override | Vai trò được sửa, biên độ, lý do, phê duyệt. |
| Hiệu lực | Ngày bắt đầu/kết thúc, version, không sửa hồi tố job đã chốt. |

## 9.3 Chính sách tỷ lệ 75%

Mức “người lao động nhận 75%” có thể dùng làm giả định ban đầu cho một số dịch vụ Assisted Match, nhưng không nên trở thành quy tắc cố định. Tỷ lệ phải được cấu hình theo loại quan hệ pháp lý, dịch vụ, chi phí vận hành, thuế, bảo hiểm, nguồn tuyển, cấp người lao động và việc thuê lại.

| Kịch bản | Payout gợi ý | Lý do |
| --- | --- | --- |
| Việc phổ thông có điều phối | Khoảng 70–80% giá công trước thuế/phí ngoại vi. | Nền tảng chịu tuyển, xác minh, hỗ trợ, thay thế và thanh toán. |
| Thuê lại người cũ | Có thể cao hơn hoặc dùng phí cố định. | Chi phí matching/điều phối thấp hơn. |
| MC/chuyên gia | Giá thỏa thuận, phí nền tảng riêng. | Giá trị kỹ năng và portfolio biến động lớn. |
| Đối tác bảo vệ/chăm sóc | Theo hợp đồng B2B. | Đối tác chịu nhân sự, giấy phép và trách nhiệm chuyên môn. |
| Công việc có trưởng nhóm | Payout theo vai trò + phụ cấp trưởng nhóm. | Trách nhiệm phối hợp và báo cáo cao hơn. |

# 10. MÔ HÌNH MATCHING VÀ ĐIỂM TIN CẬY

## 10.1 Điều kiện loại trừ

Trùng lịch hoặc không đủ thời gian di chuyển giữa hai ca.

Không đạt cấp xác minh/kỹ năng/chứng chỉ bắt buộc.

Ngoài vùng nhận việc hoặc ETA vượt ngưỡng.

Bị khóa/hạn chế hoặc có cảnh báo liên quan trực tiếp loại việc.

Mức thu nhập tối thiểu cao hơn payout và không cho phép thương lượng.

Vượt giới hạn giờ/ngày/tuần theo policy hoặc điều kiện pháp lý.

Không đáp ứng yêu cầu hợp lệ về phương tiện, trang phục, thiết bị hoặc ngôn ngữ.

## 10.2 Công thức điểm mẫu

| Thành phần | Trọng số baseline | Nguồn dữ liệu |
| --- | --- | --- |
| Kỹ năng phù hợp | 25% | Skill verification, jobs tương tự, checklist. |
| Lịch và khả năng đến | 20% | Availability, assignment, ETA. |
| Địa điểm/di chuyển | 15% | Zone, phương tiện, thời gian thực. |
| Kinh nghiệm tương tự | 10% | Số ca, loại địa điểm, vai trò. |
| Chất lượng | 10% | Rating, nghiệm thu, repeat hire. |
| Hoàn thành | 8% | Completion/cancellation/no-show. |
| Đúng giờ | 5% | Check-in delta. |
| Phù hợp giá | 4% | Minimum expected vs payout. |
| Đào tạo/chứng nhận | 3% | Certificate/badge. |
| Risk penalty | Âm, có trần | Incident, verified complaint, device/location anomaly. |

Nguyên tắc: Trọng số chỉ là baseline để thử nghiệm. Mỗi phiên bản scoring phải được lưu, đo hiệu quả và kiểm tra thiên lệch. Việc kiểm soát cao không được tự động chọn người chỉ dựa trên điểm.

# 11. DANH MỤC BUSINESS RULES

| Mã | Quy tắc |
| --- | --- |
| BRU-001 | Không gửi công việc chưa xác minh cho người lao động. |
| BRU-002 | Không nhận hai assignment trùng hoặc không đủ thời gian di chuyển. |
| BRU-003 | Kỹ năng/chứng chỉ hết hạn không được dùng để thỏa điều kiện bắt buộc. |
| BRU-004 | Người lao động phải thấy payout dự kiến trước khi nhận. |
| BRU-005 | Mọi thay đổi giá/phạm vi/lịch phải có version và audit. |
| BRU-006 | Thay đổi trọng yếu sau chốt phải được người lao động xác nhận lại. |
| BRU-007 | Địa chỉ chi tiết chỉ mở theo điều kiện và thời điểm policy. |
| BRU-008 | Không khuyến khích thanh toán ngoài nền tảng cho job đã ghép. |
| BRU-009 | Không khấu trừ tiền nếu thiếu lý do, bằng chứng và phê duyệt. |
| BRU-010 | Yêu cầu phát sinh phải được ghi nhận, định giá và chấp thuận. |
| BRU-011 | Người lao động được quyền dừng/báo việc nguy hiểm hoặc khác mô tả. |
| BRU-012 | Việc rủi ro cao phải có phê duyệt thủ công. |
| BRU-013 | Người thuê cũng có rating/risk score và giới hạn sử dụng. |
| BRU-014 | Không xóa đánh giá; chỉ ẩn/điều chỉnh qua quy trình. |
| BRU-015 | Job quan trọng có backup hoặc kế hoạch thay thế. |
| BRU-016 | Không dùng thuộc tính nhạy cảm để scoring nếu không có căn cứ hợp lệ. |
| BRU-017 | Việc chăm sóc phải tách hỗ trợ sinh hoạt và hành nghề chuyên môn. |
| BRU-018 | Bảo vệ/chăm sóc chuyên môn ưu tiên đối tác có đủ điều kiện. |
| BRU-019 | Giao dịch đã đối soát không xóa; điều chỉnh bằng reversal/adjustment. |
| BRU-020 | Không yêu cầu người lao động nộp tiền đặt cọc để được nhận việc. |
| BRU-021 | Ảnh/bằng chứng trong nhà riêng chỉ thu theo mục đích, phạm vi và consent. |
| BRU-022 | Manual override phải theo RBAC, hạn mức và lý do. |
| BRU-023 | Auto-accept nghiệm thu chỉ áp dụng sau thời hạn đã công bố và không có khiếu nại. |
| BRU-024 | Mọi rule giá/matching/risk phải có version và ngày hiệu lực. |
| BRU-025 | Dữ liệu định danh không hiển thị vượt nguyên tắc cần biết. |

# 12. YÊU CẦU CHỨC NĂNG

## 12.1 Customer App

| Mã | Yêu cầu |
| --- | --- |
| FR-CUS-001 | Đăng ký, OTP, hồ sơ cá nhân/doanh nghiệp và KYC theo cấp. |
| FR-CUS-002 | Tạo job bằng biểu mẫu động và lưu nháp. |
| FR-CUS-003 | Ghim bản đồ, quản lý nhiều địa điểm và người phụ trách. |
| FR-CUS-004 | Xem giá sơ bộ, breakdown, ba mức giá và cảnh báo ngân sách. |
| FR-CUS-005 | Theo dõi xác minh, trao đổi/bổ sung hồ sơ. |
| FR-CUS-006 | Xem shortlist theo quyền và xác nhận ứng viên. |
| FR-CUS-007 | Thanh toán/đặt cọc, xem biên nhận, lịch sử và hoàn tiền. |
| FR-CUS-008 | Theo dõi check-in, ETA, trạng thái thực hiện. |
| FR-CUS-009 | Xác nhận tăng ca/change request. |
| FR-CUS-010 | Nghiệm thu, đánh giá, khiếu nại và thuê lại. |
| FR-CUS-011 | Tạo job định kỳ và quản lý series. |
| FR-CUS-012 | Quản lý thông báo, người dùng phụ và phân quyền doanh nghiệp. |

## 12.2 Worker App

| Mã | Yêu cầu |
| --- | --- |
| FR-WRK-001 | Đăng ký, eKYC, hồ sơ, ngân hàng và người liên hệ khẩn cấp. |
| FR-WRK-002 | Quản lý kỹ năng, chứng chỉ, portfolio và trạng thái xác minh. |
| FR-WRK-003 | Quản lý lịch rảnh, khu vực, bán kính, phương tiện và payout tối thiểu. |
| FR-WRK-004 | Nhận danh sách việc phù hợp và xem payout/điều kiện. |
| FR-WRK-005 | Nhận, từ chối, hỏi lại hoặc đề nghị giá khác. |
| FR-WRK-006 | Lịch assignment, nhắc việc, điều hướng và ETA. |
| FR-WRK-007 | Check-in/out GPS + QR/OTP, selfie tùy policy. |
| FR-WRK-008 | Checklist, time tracking, tăng ca, báo khác mô tả và sự cố. |
| FR-WRK-009 | Ví/thu nhập, payout, adjustment và lịch sử. |
| FR-WRK-010 | Đánh giá người thuê, thuê lại và danh sách ưu tiên. |
| FR-WRK-011 | Đăng ký khóa học, kiểm tra và chứng nhận. |
| FR-WRK-012 | Hỗ trợ, khiếu nại và quyền dữ liệu cá nhân. |

## 12.3 Operations Portal

| Mã | Yêu cầu |
| --- | --- |
| FR-OPS-001 | Hàng chờ job theo SLA, rủi ro, khu vực và trạng thái. |
| FR-OPS-002 | Kịch bản/checklist xác minh động theo dịch vụ. |
| FR-OPS-003 | Nhật ký cuộc gọi, ghi chú, tệp, task và callback. |
| FR-OPS-004 | Version job/quote và so sánh thay đổi. |
| FR-OPS-005 | Công cụ định giá, override có quyền và thương lượng. |
| FR-OPS-006 | Shortlist có score, giải thích, cảnh báo và map. |
| FR-OPS-007 | Gửi invitation theo batch/cadence; theo dõi phản hồi. |
| FR-OPS-008 | Quản lý assignment, backup, no-show và replacement. |
| FR-OPS-009 | Live operations dashboard cho job sắp bắt đầu/đang chạy. |
| FR-OPS-010 | Incident/ticket/SLA/escalation. |
| FR-OPS-011 | Nghiệm thu thủ công, timesheet correction và approval. |
| FR-OPS-012 | Tra cứu toàn bộ audit theo job/user/payment. |

## 12.4 Verification & Training

| Mã | Yêu cầu |
| --- | --- |
| FR-VER-001 | Queue hồ sơ KYC và kiểm tra thủ công. |
| FR-VER-002 | Ma trận kỹ năng, loại chứng cứ và validity. |
| FR-VER-003 | Phỏng vấn, checklist, scoring và reviewer. |
| FR-TRN-001 | Course, lesson, test, practical session và certificate. |
| FR-TRN-002 | Prerequisite, expiry, renewal và revocation. |
| FR-TRN-003 | Báo cáo hiệu quả đào tạo theo kết quả job. |

## 12.5 Finance & Admin

| Mã | Yêu cầu |
| --- | --- |
| FR-FIN-001 | Payment intent/hold/capture/refund và webhook idempotent. |
| FR-FIN-002 | Ledger, fee, payout, adjustment, promo và tax lines. |
| FR-FIN-003 | Payout queue, retry, bank status và reconciliation. |
| FR-FIN-004 | Invoice/receipt/export kế toán. |
| FR-ADM-001 | Danh mục dịch vụ, forms, checklist, skill matrix. |
| FR-ADM-002 | Price book, fee policy, cancellation policy và version. |
| FR-ADM-003 | RBAC, approval limits, SLA, notification template. |
| FR-ADM-004 | Risk rules, fraud rules, reason codes và audit log. |

## 12.6 Yêu cầu đa nền tảng Web và Mobile

FR-CHN-001: Hệ thống phải cung cấp web responsive cho người thuê, phù hợp với cả máy tính và trình duyệt trên điện thoại.

FR-CHN-002: Hệ thống phải cung cấp ứng dụng mobile cho người thuê trên Android và iOS hoặc sử dụng công nghệ đa nền tảng tương đương.

FR-CHN-003: Hệ thống phải cung cấp ứng dụng mobile riêng hoặc chế độ vai trò riêng cho người lao động, ưu tiên thao tác nhanh, định vị, nhận thông báo và check-in/check-out.

FR-CHN-004: Operations Portal, Verification Portal, Training Administration, Finance và System Administration phải được cung cấp qua web desktop-first.

FR-CHN-005: Người dùng đăng nhập bằng cùng một tài khoản trên web và mobile; dữ liệu hồ sơ, công việc, lịch, giao dịch và thông báo phải đồng bộ gần thời gian thực.

FR-CHN-006: Một nghiệp vụ bắt đầu trên một kênh phải có thể tiếp tục trên kênh khác mà không mất dữ liệu hoặc tạo giao dịch trùng.

FR-CHN-007: Mobile phải hỗ trợ push notification; web phải có notification center và có thể bổ sung email/SMS cho sự kiện quan trọng.

FR-CHN-008: Mobile phải hỗ trợ GPS, camera, tải ảnh, QR/OTP và chia sẻ vị trí theo phạm vi được người dùng cho phép.

FR-CHN-009: Các thao tác tài chính, xác nhận nhận việc, thay đổi giá, hủy việc và nghiệm thu phải sử dụng idempotency key hoặc cơ chế chống gửi trùng.

FR-CHN-010: Hệ thống phải lưu kênh phát sinh, thiết bị, thời điểm và phiên bản ứng dụng trong audit log đối với các thao tác quan trọng.

# 13. YÊU CẦU DỮ LIỆU VÀ MÔ HÌNH THỰC THỂ

## 13.1 Nhóm thực thể chính

| Domain | Thực thể tiêu biểu |
| --- | --- |
| Identity & Access | users, roles, permissions, sessions, consents, devices |
| Customer | customer_profiles, organizations, locations, contacts, customer_verifications, customer_risk |
| Worker | worker_profiles, worker_documents, bank_accounts, emergency_contacts, worker_risk |
| Skill & Training | skills, worker_skills, verifications, courses, assessments, certificates |
| Availability | availability_rules, availability_exceptions, service_areas, travel_preferences |
| Job | job_posts, job_versions, requirements, schedules, locations, attachments, risk_assessments |
| Pricing | price_books, price_rules, quotes, quote_lines, negotiations, overrides |
| Matching | candidate_scores, invitations, invitation_responses, shortlists |
| Assignment | assignments, backups, confirmations, reminders, statuses |
| Execution | checkins, checkouts, timesheets, checklists, evidences, change_requests, incidents |
| Finance | payment_intents, transactions, ledger_entries, fees, payouts, refunds, adjustments, reconciliation |
| Quality | reviews, ratings, complaints, disputes, decisions, preferred_relations |
| Operations | calls, notes, tasks, SLA_events, audit_logs, notifications |

## 13.2 Quy tắc dữ liệu

Tất cả thời gian lưu dạng timezone-aware; hiển thị theo Asia/Ho_Chi_Minh cho thị trường Việt Nam.

Job, quote, policy và scoring phải có version; assignment tham chiếu đúng version đã chốt.

Dữ liệu giấy tờ, khuôn mặt, vị trí, sức khỏe/chứng chỉ nhạy cảm phải mã hóa và phân quyền.

Không lưu ảnh/ghi âm “cho tiện”; phải có mục đích, thời hạn lưu và cơ chế xóa/ẩn phù hợp.

Audit log tối thiểu gồm người, hành động, đối tượng, trước/sau, thời gian, IP/device khi cần.

Ledger và giao dịch tài chính dùng decimal, không dùng floating point; hỗ trợ idempotency.

Dữ liệu đánh giá công khai tách khỏi ghi chú nội bộ và risk flags.

## 13.3 Data retention baseline cần chốt

| Loại dữ liệu | Baseline đề xuất | Ghi chú |
| --- | --- | --- |
| OTP/session | Ngắn hạn theo mục đích. | Không lưu mã OTP dạng rõ. |
| KYC/giấy tờ | Theo yêu cầu pháp lý/hợp đồng và consent. | Cần DPIA/đánh giá xử lý dữ liệu. |
| Vị trí chi tiết | Chỉ quanh thời gian ca và theo thời hạn cần thiết. | Ưu tiên lưu event/độ chính xác thay vì track liên tục. |
| Ghi âm cuộc gọi | Chỉ khi thông báo/căn cứ phù hợp; thời hạn cấu hình. | Có quyền truy cập hạn chế. |
| Tài chính/audit | Theo nghĩa vụ kế toán, thuế, tranh chấp. | Không xóa vật lý tùy tiện. |
| Review/incident | Theo policy và thời hiệu khiếu nại. | Tách public/internal. |

# 14. TRẠNG THÁI NGHIỆP VỤ

## 14.1 Job status

DRAFT → PENDING_VERIFICATION → NEED_MORE_INFO → VERIFIED → NEGOTIATING → WAITING_PAYMENT → SOURCING → CANDIDATES_AVAILABLE → CONFIRMED → UPCOMING → IN_PROGRESS → WAITING_ACCEPTANCE → WAITING_SETTLEMENT → COMPLETED

Trạng thái ngoại lệ: REJECTED, UNFILLED, CUSTOMER_CANCELLED, WORKER_CANCELLED, REPLACEMENT_REQUIRED, SUSPENDED, DISPUTED, REFUNDED, CLOSED_EXCEPTION.

## 14.2 Assignment status

SUGGESTED → INVITED → VIEWED → ACCEPTED → SELECTED → CONFIRMED → EN_ROUTE → CHECKED_IN → CHECKED_OUT → ACCEPTED_COMPLETE → PAID

Ngoại lệ: DECLINED, EXPIRED, CANCELLED, NO_SHOW, REPLACED, DISPUTED, TERMINATED.

## 14.3 Worker verification status

| Cấp | Ý nghĩa | Quyền baseline |
| --- | --- | --- |
| V0 | Chưa xác minh | Chỉ xem onboarding. |
| V1 | Đã xác thực liên hệ | Hoàn thiện hồ sơ. |
| V2 | Đã xác minh danh tính | Việc phổ thông hạn chế. |
| V3 | Đã phỏng vấn/ngân hàng | Việc phổ thông. |
| V4 | Đã kiểm tra kỹ năng | Việc cần kỹ năng tương ứng. |
| V5 | Xác minh tăng cường/chứng chỉ | Việc kiểm soát theo policy. |
| V6 | Thành tích tốt | Ưu tiên, không thay thế yêu cầu bắt buộc. |

# 15. YÊU CẦU PHI CHỨC NĂNG

| Mã | Yêu cầu |
| --- | --- |
| NFR-SEC-001 | Mã hóa dữ liệu khi truyền và khi lưu; quản lý bí mật tập trung. |
| NFR-SEC-002 | MFA cho admin/risk/finance; RBAC và least privilege. |
| NFR-SEC-003 | Chống account takeover, rate limit OTP, device/risk signals. |
| NFR-PRV-001 | Consent/purpose/retention và quyền truy cập, chỉnh sửa, xóa theo luật/policy. |
| NFR-AUD-001 | Audit mọi thay đổi giá, payout, job version, risk action và quyền. |
| NFR-PER-001 | Tìm shortlist MVP mục tiêu dưới 5 giây cho truy vấn chuẩn. |
| NFR-AVL-001 | Hệ thống vận hành ca có giám sát, alert và kế hoạch khôi phục. |
| NFR-FIN-001 | API thanh toán idempotent; không tạo giao dịch/payout trùng. |
| NFR-LOC-001 | Xử lý sai số GPS, mock location và phương án check-in thay thế. |
| NFR-EXP-001 | Giao diện dễ dùng cho lao động phổ thông; tiếng Việt rõ, ít thuật ngữ. |
| NFR-ACC-001 | Tuân thủ tiêu chuẩn accessibility phù hợp cho web/mobile. |
| NFR-OBS-001 | Log, metric, trace; dashboard lỗi, latency và business events. |
| NFR-BCP-001 | Backup, RPO/RTO được xác định; diễn tập khôi phục. |
| NFR-INT-001 | Tích hợp qua API/event; webhook xác thực chữ ký và retry. |
| NFR-EXP-002 | Lý do scoring/price/risk được hiển thị theo vai trò, tránh “hộp đen”. |

## 15.1 Yêu cầu vận hành đa kênh

NFR-CHN-001: Các thay đổi trạng thái công việc, assignment và thanh toán phải xuất hiện nhất quán trên các kênh trong thời gian mục tiêu không quá 5 giây khi hệ thống trực tuyến.

NFR-CHN-002: API phải có versioning và backward compatibility trong thời gian chuyển tiếp để tránh buộc người dùng nâng cấp ứng dụng ngay lập tức.

NFR-CHN-003: Ứng dụng mobile phải ghi nhận telemetry kỹ thuật, crash log và hiệu năng nhưng không thu thập nội dung nhạy cảm vượt quá mục đích vận hành.

NFR-CHN-004: Các thông báo phải có trạng thái đã gửi, đã nhận, đã mở và kênh dự phòng đối với sự kiện SLA cao.

NFR-CHN-005: Web responsive phải đạt khả năng sử dụng trên độ rộng màn hình phổ biến; Operations Portal được tối ưu cho desktop và máy tính bảng ngang.

NFR-CHN-006: Dữ liệu cache trên thiết bị phải được mã hóa hoặc bảo vệ theo cơ chế hệ điều hành và phải được xóa khi đăng xuất/thu hồi phiên theo chính sách.

NFR-CHN-007: Hệ thống phải hỗ trợ remote logout, thu hồi token và vô hiệu hóa thiết bị bị mất hoặc nghi ngờ gian lận.

# 16. KPI VÀ BÁO CÁO QUẢN TRỊ

| Nhóm | KPI chính |
| --- | --- |
| Demand | Jobs posted, verified, rejected, value, repeat customers, time to verify. |
| Supply | Verified workers, active workers, availability coverage, skill coverage, churn. |
| Matching | Time to first candidate, fill rate, invitations/slot, acceptance, ETA accuracy. |
| Execution | On-time, no-show, completion, overtime, replacement, incidents/100 jobs. |
| Quality | Ratings, first-pass acceptance, complaint/dispute, repeat hire, mismatch rate. |
| Finance | GMV, platform revenue, payout ratio, margin/service, refunds, payout latency. |
| Operations | SLA attainment, calls/job, manual overrides, workload/agent, escalation. |
| Risk/Fraud | Blocked jobs, suspicious accounts, fraud loss, false positives, data incidents. |
| Training | Enrollment, pass, expiry, trained-worker quality uplift, ROI. |

## 16.1 KPI mục tiêu pilot (giả định cần hiệu chỉnh)

| KPI | Mục tiêu baseline |
| --- | --- |
| Liên hệ khách sau đăng việc | ≤ 15 phút trong giờ vận hành. |
| Hoàn tất xác minh việc phổ thông | ≤ 30 phút khi liên hệ thành công. |
| Gửi shortlist đầu tiên | ≤ 60 phút cho việc có lead time hợp lý. |
| Fill rate | ≥ 80%. |
| Đến đúng giờ | ≥ 95%. |
| Completion rate | ≥ 95%. |
| Dispute rate | < 3%. |
| Repeat hire | ≥ 30% sau giai đoạn ổn định. |

Phân biệt: Các con số trên là mục tiêu thiết kế cho pilot, không phải benchmark thị trường đã được kiểm chứng. Cần điều chỉnh sau 8–12 tuần vận hành dữ liệu thật.

# 17. PHÁP LÝ, TUÂN THỦ VÀ RỦI RO MÔ HÌNH

Rủi ro lớn nhất không nằm ở giao diện mà ở cách pháp luật phân loại quan hệ giữa nền tảng, người thuê và người lao động. Trước khi phát triển sâu, cần có legal memo xác định mô hình hợp đồng và giấy phép.

## 17.1 Các mô hình cần đánh giá

Nền tảng công nghệ chỉ kết nối và hỗ trợ giao dịch.

Doanh nghiệp hoạt động dịch vụ việc làm/giới thiệu việc làm.

Đơn vị bán dịch vụ cho khách và thuê cộng tác viên/đối tác thực hiện.

Doanh nghiệp cho thuê lại lao động.

Doanh nghiệp sử dụng lao động trực tiếp và bố trí làm việc tại khách hàng.

Mô hình đối tác: bảo vệ, chăm sóc, y tế hoặc dịch vụ chuyên môn do pháp nhân có điều kiện cung cấp.

## 17.2 Văn bản cần rà soát với tư vấn pháp lý

| Chủ đề | Văn bản/khung tham chiếu | Tác động |
| --- | --- | --- |
| Quan hệ lao động/cho thuê lại | Bộ luật Lao động 2019; Nghị định 145/2020/NĐ-CP. | Giấy phép, danh mục công việc, hợp đồng, trách nhiệm và điều kiện lao động. |
| Dịch vụ việc làm | Nghị định 23/2021/NĐ-CP. | Điều kiện doanh nghiệp hoạt động dịch vụ việc làm. |
| Dữ liệu cá nhân | Khung pháp luật bảo vệ dữ liệu cá nhân hiện hành tại thời điểm triển khai. | KYC, vị trí, hình ảnh, ghi âm, dữ liệu nhạy cảm, consent và chuyển dữ liệu. |
| Giao dịch điện tử | Luật Giao dịch điện tử và văn bản hướng dẫn hiện hành. | Xác nhận điện tử, chứng từ, log và giá trị bằng chứng. |
| Thuế/kế toán/hóa đơn | Quy định hiện hành theo mô hình doanh thu và chi trả. | Hóa đơn, khấu trừ, chứng từ, thu nhập người lao động. |
| Bảo vệ/chăm sóc sức khỏe | Pháp luật ngành và điều kiện kinh doanh liên quan. | Không để cá nhân chưa đủ điều kiện thực hiện nghiệp vụ chuyên môn. |
| Bảo vệ người tiêu dùng | Quy định hiện hành. | Thông tin giá, điều khoản, hoàn tiền, giải quyết khiếu nại. |

Cảnh báo pháp lý: Không nên mặc định rằng gọi sản phẩm là “nền tảng” sẽ loại trừ trách nhiệm của doanh nghiệp. Cách điều hành, kiểm soát giá, phân công người, trả tiền và xử lý kỷ luật có thể ảnh hưởng đến việc xác định quan hệ pháp lý.

# 18. KIẾN TRÚC GIẢI PHÁP CẤP CAO

| Lớp | Thành phần |
| --- | --- |
| Kênh người dùng | Customer Web/App; Worker App; notification/SMS/Zalo/email tùy tích hợp. |
| Operations | CSKH, Dispatch, Verification, Training, Risk, Finance, Admin portals. |
| Core services | Identity, Profile, Job, Pricing, Matching, Assignment, Execution, Review, Incident. |
| Finance services | Payment, Ledger, Payout, Refund, Reconciliation, Invoice. |
| Decision services | Rules engine, risk scoring, matching scoring, dynamic pricing, explainability. |
| Data/Analytics | Operational DB, event stream, data warehouse, BI, model monitoring. |
| Integrations | Map/geocoding, eKYC, payment, bank/payout, OTP, communication, insurance/partners. |
| Platform | API gateway, IAM, secrets, observability, audit, backup, security monitoring. |

## 18.1 Kiến trúc kênh giao tiếp

Giải pháp được thiết kế theo mô hình omnichannel: web và ứng dụng mobile là các kênh truy cập khác nhau của cùng một nền tảng nghiệp vụ, không phải các hệ thống độc lập. Tất cả kênh sử dụng chung API, cơ chế định danh, quyền truy cập, workflow, pricing engine, matching engine, payment ledger và audit log.

| Kênh/ứng dụng | Đối tượng chính | Mục tiêu sử dụng | Định hướng thiết kế |
| --- | --- | --- | --- |
| Customer Web | Cá nhân, doanh nghiệp thuê người | Đăng việc chi tiết, quản lý nhiều địa điểm, xem báo giá, thanh toán và báo cáo | Responsive; thuận tiện cho biểu mẫu dài và khách hàng doanh nghiệp |
| Customer Mobile App | Người thuê cá nhân, quản lý tại hiện trường | Đăng việc nhanh, theo dõi ứng viên, xác nhận check-in, nghiệm thu, hỗ trợ khẩn cấp | Mobile-first; ít bước; thông báo tức thời |
| Worker Mobile App | Người lao động theo giờ | Quản lý hồ sơ/lịch, nhận việc, định vị, check-in/out, thu nhập và đào tạo | Mobile-first; thao tác một tay; hỗ trợ mạng yếu |
| Operations Web Portal | Tổng đài, điều phối, kiểm soát chất lượng | Xác minh việc, thương lượng, matching, giám sát ca, thay thế và xử lý ngoại lệ | Desktop-first; dashboard; hàng chờ; đa cửa sổ |
| Admin/Finance Web Portal | Quản trị, kế toán, quản lý rủi ro | Cấu hình giá, phân quyền, đối soát, báo cáo, xử lý tranh chấp | Desktop-first; kiểm soát quyền và audit cao |
| Public Website | Khách truy cập chưa đăng nhập | Giới thiệu dịch vụ, bảng giá tham khảo, tuyển người lao động, hỗ trợ và chính sách | SEO, nội dung marketing, landing page theo dịch vụ/khu vực |

## 18.2 Phân bổ chức năng theo Web và Mobile

| Nhóm chức năng | Web | Mobile | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- |
| Đăng ký, KYC, hồ sơ | Có | Có | Mobile thuận lợi chụp giấy tờ/selfie; web thuận lợi khai báo hồ sơ dài |
| Đăng và chỉnh sửa công việc | Đầy đủ | Đầy đủ, tối ưu nhanh | Doanh nghiệp có thể dùng mẫu, sao chép và nhập nhiều vị trí trên web |
| Báo giá và thương lượng | Có | Có | Thông báo thay đổi giá phải đến cả hai kênh |
| Nhận việc và quản lý lịch | Xem/điều hành | Kênh chính của worker | Mobile hỗ trợ lịch, push notification và xác nhận nhanh |
| Matching và phê duyệt | Operations web | Chỉ hiển thị kết quả phù hợp | Không đưa logic nội bộ hoặc dữ liệu nhạy cảm lên app |
| Check-in/check-out | Theo dõi | Kênh thực hiện chính | GPS + QR/OTP + ảnh tùy cấp rủi ro |
| Thanh toán và ví | Có | Có | Dùng chung payment service và ledger |
| Đào tạo | Quản trị nội dung | Học, kiểm tra, tải chứng chỉ | Bài thực hành có thể yêu cầu video/ảnh |
| Báo cáo quản trị | Đầy đủ | Tóm tắt | Báo cáo phức tạp ưu tiên web |

## 18.3 Kiến trúc logic dùng chung

Presentation layer: Public Website, Customer Web, Customer Mobile App, Worker Mobile App, Operations Portal và Admin/Finance Portal.

API Gateway/BFF: cung cấp API phù hợp từng kênh, kiểm soát phiên bản, rate limit, xác thực và chống gọi trùng.

Identity & Access Management: một định danh người dùng, hỗ trợ nhiều vai trò và chuyển vai trò có kiểm soát.

Core Business Services: Customer, Worker, Job, Availability, Pricing, Matching, Assignment, Training, Verification, Incident và Review.

Financial Services: Payment, Deposit, Payout, Refund, Platform Fee, Retention và immutable ledger.

Communication Services: in-app notification, push notification, SMS, email, call task và lịch sử liên hệ.

Location & Evidence Services: bản đồ, geocoding, khoảng cách, GPS, QR/OTP, ảnh và bằng chứng thực hiện.

Data & Analytics: operational database, event log, reporting warehouse, KPI dashboard và dữ liệu phục vụ cải tiến matching.

## 18.4 Yêu cầu riêng cho ứng dụng mobile

Ứng dụng phải hỗ trợ Android và iOS; giai đoạn MVP có thể sử dụng Flutter hoặc React Native để dùng chung phần lớn mã nguồn, nhưng các tính năng GPS, camera, push notification và bảo mật thiết bị phải được kiểm thử riêng trên từng hệ điều hành.

Worker App phải duy trì chức năng thiết yếu khi mạng yếu: xem thông tin ca đã nhận, lưu tạm bằng chứng check-in/out và đồng bộ lại khi có kết nối; các giao dịch tài chính không được tự suy đoán hoặc ghi nhận offline.

Push notification phải được dùng cho đề xuất việc, thay đổi lịch, nhắc ca, cảnh báo đến trễ, yêu cầu xác nhận, thanh toán và sự cố. Sự kiện quan trọng cần có cơ chế dự phòng SMS hoặc cuộc gọi.

Quyền vị trí, camera, ảnh, danh bạ và thông báo phải được xin theo từng mục đích; không yêu cầu quyền không cần thiết và phải cho phép người dùng xem lại phạm vi đồng ý.

Mobile phải hỗ trợ deep link để mở trực tiếp công việc, ca làm, yêu cầu xác nhận hoặc giao dịch từ thông báo.

Phiên bản ứng dụng phải được quản lý; hệ thống có thể bắt buộc nâng cấp đối với phiên bản có lỗi bảo mật hoặc không còn tương thích với quy trình.

Ứng dụng phải có cơ chế khóa bằng sinh trắc học/PIN tùy thiết bị đối với ví, thông tin định danh và thao tác tài chính.

Giao diện Worker App cần tối ưu cho người dùng phổ thông: ngôn ngữ rõ ràng, nút thao tác lớn, trạng thái dễ hiểu, giảm nhập liệu và có hướng dẫn bằng hình ảnh/video.

## 18.5 Khuyến nghị công nghệ giai đoạn đầu

Bắt đầu bằng modular monolith hoặc service boundaries rõ, tránh microservices quá sớm.

Dùng rules engine/configuration cho giá, eligibility, cancellation và approval; tránh hard-code.

Sử dụng event log cho các sự kiện job/assignment/payment để audit và analytics.

Matching giai đoạn đầu dùng rule + weighted score; chưa cần machine learning phức tạp.

Tách ledger tài chính khỏi trạng thái UI; thiết kế idempotency từ đầu.

Ưu tiên Operations Portal mạnh vì vận hành con người là năng lực cốt lõi của MVP.

# 19. LỘ TRÌNH TRIỂN KHAI

| Giai đoạn | Phạm vi | Kết quả cần đạt |
| --- | --- | --- |
| 0 – Discovery/Legal | Phỏng vấn khách/NLĐ; chọn dịch vụ; legal memo; price research; SOP vận hành. | Business model, service blueprint, legal assumptions và backlog được phê duyệt. |
| 1 – MVP Assisted Match | TP.HCM; dọn dẹp, tạp vụ/phụ kho, lễ tân sự kiện; KYC, CSKH, matching thủ công hỗ trợ, payment, check-in/out. | Chạy pilot có kiểm soát, đo fill/on-time/completion/dispute và unit economics. |
| 2 – Chuẩn hóa | Price rules, training, repeat job, recurring, backup, risk/fraud, BI. | Giảm thao tác thủ công và tăng chất lượng. |
| 3 – Instant Match chọn lọc | Chỉ nhóm việc/địa điểm đủ dữ liệu và rủi ro thấp. | Tăng tốc độ ghép, vẫn có exception control. |
| 4 – Controlled services | Chăm sóc, bảo vệ, vai trò sự kiện chính qua đối tác/quy trình tăng cường. | Mở rộng dịch vụ sau khi pháp lý và năng lực vận hành sẵn sàng. |

## 19.1 Đề xuất phạm vi pilot

Địa bàn: 2–4 quận/khu vực liền kề tại TP.HCM để tối ưu cung–cầu và di chuyển.

Dịch vụ: dọn dẹp theo giờ; tạp vụ/phụ kho; lễ tân/hỗ trợ sự kiện.

Không mở MC chính, bảo vệ độc lập và chăm sóc sức khỏe chuyên môn trong vòng pilot đầu.

Nguồn cung ban đầu: tuyển có kiểm soát, phỏng vấn và đào tạo ngắn; không mở self-serve đại trà.

Vận hành: giờ hỗ trợ rõ ràng, hotline cho ca đang chạy, phương án backup và daily review.

## 19.2 Lộ trình phát triển Web và Mobile

| Giai đoạn | Web | Mobile | Mục tiêu |
| --- | --- | --- | --- |
| MVP nội bộ | Operations Portal; Admin/Finance; Customer Web responsive | Worker App; Customer mobile có thể ở mức PWA hoặc app tối thiểu | Chứng minh quy trình vận hành và matching có kiểm soát |
| Pilot thị trường | Customer Web hoàn chỉnh; public website; báo cáo cơ bản | Customer App và Worker App Android/iOS | Tối ưu trải nghiệm hai phía và thu thập dữ liệu thực tế |
| Mở rộng | Cổng doanh nghiệp, hợp đồng, báo cáo, quản lý nhiều địa điểm | Tính năng định kỳ, thuê lại, ví, đào tạo nâng cao | Tăng tự phục vụ và giảm chi phí điều phối |
| Tự động hóa | Dashboard phân tích, quản trị rules/AI | Cá nhân hóa đề xuất và hỗ trợ thông minh | Tự động hóa có kiểm soát dựa trên dữ liệu đủ lớn |

Khuyến nghị triển khai: không bắt buộc xây dựng đồng thời toàn bộ các kênh ở mức hoàn chỉnh. MVP nên ưu tiên Operations Web Portal và Worker Mobile App vì đây là hai công cụ trực tiếp quyết định khả năng vận hành. Customer Web responsive có thể phục vụ người thuê trong giai đoạn đầu; Customer Mobile App được hoàn thiện khi quy trình đăng việc và thanh toán đã ổn định.

# 20. TIÊU CHÍ NGHIỆM THU MVP

| Mã | Tiêu chí |
| --- | --- |
| AR-001 | Người thuê có thể tạo job đầy đủ, nhận giá sơ bộ và theo dõi xác minh. |
| AR-002 | CSKH có checklist, version job và nhật ký liên hệ. |
| AR-003 | Không job chưa xác minh nào được gửi cho người lao động. |
| AR-004 | Hệ thống lọc đúng xung đột lịch, kỹ năng và chứng chỉ. |
| AR-005 | Điều phối xem được shortlist, score và lý do. |
| AR-006 | Người lao động thấy payout trước khi nhận và calendar được khóa sau chốt. |
| AR-007 | Thanh toán/đặt cọc đạt điều kiện trước khi Confirmed theo policy. |
| AR-008 | Check-in/out có ít nhất hai yếu tố hoặc manual override có audit. |
| AR-009 | Tăng ca/change request không làm thay đổi tiền nếu chưa xác nhận. |
| AR-010 | Nghiệm thu tạo payout/fee/refund đúng và không trùng. |
| AR-011 | Hủy tính đúng fee/compensation theo mốc thời gian. |
| AR-012 | Đánh giá hai chiều cập nhật hồ sơ nhưng dữ liệu nội bộ không bị công khai. |
| AR-013 | Ticket tranh chấp giữ phần tiền cần thiết và có SLA/decision log. |
| AR-014 | Admin có thể thay đổi price/rule/policy bằng version và ngày hiệu lực. |
| AR-015 | Báo cáo pilot xuất được fill, on-time, completion, dispute, GMV, payout và margin. |
| AR-016 | Dữ liệu nhạy cảm được phân quyền và audit. |
| AR-017 | Retry webhook/payment không tạo giao dịch trùng. |
| AR-018 | Toàn bộ thời gian hiển thị đúng Asia/Ho_Chi_Minh. |

# 21. CÁC QUYẾT ĐỊNH CẦN CHỐT

| Mã | Quyết định |
| --- | --- |
| DEC-01 | Mô hình pháp lý/hợp đồng: marketplace, dịch vụ việc làm, cung ứng dịch vụ hay cho thuê lại lao động. |
| DEC-02 | Ai là bên ký hợp đồng và chịu trách nhiệm an toàn/thu nhập/bảo hiểm. |
| DEC-03 | Dịch vụ và địa bàn pilot. |
| DEC-04 | Tỷ lệ chia phí 75% áp dụng cho nhóm nào, trên cơ sở giá nào. |
| DEC-05 | Khách chọn người hay hệ thống/điều phối chọn. |
| DEC-06 | Nhóm việc được Instant Match. |
| DEC-07 | Mức thanh toán trước và hạn mức công nợ doanh nghiệp. |
| DEC-08 | Chính sách hủy, phí giữ lịch và bồi thường. |
| DEC-09 | Mức KYC và kiểm tra lý lịch theo từng dịch vụ. |
| DEC-10 | Định nghĩa phạm vi chăm sóc không chuyên môn y tế. |
| DEC-11 | Bảo vệ và dịch vụ có điều kiện triển khai qua đối tác nào. |
| DEC-12 | Giờ tổng đài/hotline và SLA ca đang chạy. |
| DEC-13 | Chính sách bảo hiểm/tai nạn/thiệt hại tài sản. |
| DEC-14 | Dữ liệu nào thu, lưu bao lâu, ai được xem. |
| DEC-15 | Ngưỡng khóa/hạn chế và cơ chế kháng nghị. |
| DEC-16 | Mức tự động hóa price/matching ở từng giai đoạn. |

# 22. MA TRẬN TRUY VẾT YÊU CẦU

| Business Requirement | Quy trình chính | Nhóm chức năng | KPI/Acceptance |
| --- | --- | --- | --- |
| BR-01 | BP-04, BP-05 | FR-CUS-002..005; FR-OPS-001..004 | AR-001..003; time to verify |
| BR-02 | BP-02, BP-03, BP-14 | FR-WRK-001..003,011; FR-VER/TRN | AR-004; verified workers |
| BR-03 | BP-06 | FR-CUS-004; FR-OPS-005; FR-ADM-002 | Quote acceptance; AR-014 |
| BR-04 | BP-07, BP-08 | FR-OPS-006..008; FR-WRK-004..006 | Fill rate; AR-004..006 |
| BR-05 | BP-10, BP-12, BP-16 | FR-FIN-001..004 | AR-007,010,011,017 |
| BR-06 | BP-09, BP-11, BP-13 | FR-CUS/WRK execution; FR-OPS-009..011 | On-time, completion, dispute; AR-008..013 |
| BR-07 | BP-14 | FR-VER/TRN | Certificate coverage; AR-004 |
| BR-08 | BP-16 | Finance/Admin/Analytics | AR-015; reconciliation |

# 23. PHỤ LỤC BIỂU MẪU VẬN HÀNH

## 23.1 Checklist tổng đài xác minh công việc

| Nhóm câu hỏi | Nội dung bắt buộc |
| --- | --- |
| Chủ thể thuê | Ai thuê, ai quản lý tại chỗ, số liên hệ dự phòng, quyền sử dụng địa điểm. |
| Nhiệm vụ | Từng đầu việc, kết quả mong đợi, điều gì không thuộc phạm vi. |
| Thời gian | Bắt đầu/kết thúc, giờ có mặt, nghỉ, tăng ca, nhiều ngày/địa điểm. |
| Địa điểm | Loại địa điểm, đường vào, tầng/thang máy, gửi xe, khu vực hạn chế. |
| Công cụ/vật tư | Ai cung cấp, có hóa chất/thiết bị, yêu cầu bảo hộ. |
| Con người | Số người, trưởng nhóm, người dễ tổn thương, người lạ/khách tham dự. |
| Tài sản/dữ liệu | Tiền, hàng, chìa khóa, camera, thông tin khách hàng, điện thoại. |
| Trang phục/tác phong | Đồng phục, giày, ngoại hình hợp lệ, ngôn ngữ, kịch bản. |
| Nghiệm thu | Ai xác nhận, checklist, ảnh trước/sau có được phép không. |
| An toàn | Nguy cơ, số khẩn cấp, quy tắc dừng việc, bảo hiểm/đối tác. |
| Tài chính | Ngân sách, phụ cấp, chi phí gửi xe/di chuyển, hủy, tăng ca. |
| Xác nhận | Khách xác nhận phiên bản mô tả, giá và điều khoản cuối. |

## 23.2 Hồ sơ kỹ năng mẫu – Lễ tân sự kiện

| Tiêu chí | Mức/Chứng cứ |
| --- | --- |
| Giao tiếp/chào khách | Phỏng vấn/video demo; điểm 1–5. |
| Check-in danh sách/QR | Bài thực hành. |
| Xử lý tình huống | Scenario test. |
| Ngoại ngữ | Tự khai + kiểm tra nếu bắt buộc. |
| Tác phong/trang phục | Checklist và ảnh/portfolio có consent. |
| Kinh nghiệm | Số job tương tự và đánh giá. |
| Đào tạo nội bộ | Course completed + practical pass. |
| Hiệu lực | Ngày xác minh và ngày cần đánh giá lại. |

## 23.3 Checklist nghiệm thu dọn dẹp

Phạm vi phòng/khu vực đúng mô tả.

Bề mặt, sàn, nhà vệ sinh, bếp và rác theo gói.

Không làm hư hỏng/mất tài sản; ghi nhận hiện trạng bất thường.

Công cụ/hóa chất được thu dọn và bàn giao.

Thời gian thực tế, phát sinh và ảnh minh chứng chỉ theo consent.

Khách xác nhận hoặc ghi rõ hạng mục chưa đạt.

# 24. THUẬT NGỮ

| Thuật ngữ | Định nghĩa |
| --- | --- |
| Job | Nhu cầu thuê, có thể gồm nhiều vị trí/assignment. |
| Assignment | Cam kết một người lao động thực hiện một vị trí/ca trong job. |
| Spot work | Công việc ngắn hạn/ca được ghép nhanh theo thời gian rảnh. |
| Assisted Match | Ghép việc có tổng đài/điều phối hỗ trợ. |
| Controlled Placement | Ghép việc có xác minh và phê duyệt tăng cường. |
| Payout | Số tiền trả cho người lao động/đối tác. |
| Quote | Báo giá có version và thời hạn hiệu lực. |
| Eligibility | Điều kiện bắt buộc để được nhận loại việc. |
| Reliability Score | Điểm độ tin cậy dựa trên đúng giờ, hoàn thành, hủy/no-show. |
| Risk Flag | Cảnh báo nội bộ cần xem xét; không đồng nghĩa kết luận vi phạm. |
| Hold/Escrow-like | Cơ chế giữ tiền qua cổng/đối tác theo mô hình pháp lý và kỹ thuật cho phép. |
| SLA | Thời hạn cam kết xử lý một bước nghiệp vụ. |

# 25. NGUỒN THAM KHẢO

| Nguồn | Địa chỉ |
| --- | --- |
| Timee corporate/research materials | https://corp.timee.co.jp/ |
| Sharefull – Nhật Bản | https://sharefull.com/ |
| Instawork – platform and worker vetting | https://www.instawork.com/ ; https://help.instawork.com/ |
| Airtasker – payment and task workflow | https://www.airtasker.com/ ; https://support.airtasker.com/ |
| Urban Company – managed service model | https://www.urbancompany.com/ |
| Nghị định 145/2020/NĐ-CP | https://vanban.chinhphu.vn/?docid=201967&pageid=27160 |
| Nghị định 23/2021/NĐ-CP | https://vanban.chinhphu.vn/default.aspx?docid=202834&pageid=27160 |
| IIBA BABOK glossary – requirement classifications | https://www.iiba.org/ |
| OMG BPMN 2.0.2 | https://www.omg.org/spec/BPMN/2.0.2/ |

Ngày tham chiếu: Các nguồn trực tuyến được rà soát để xây dựng tài liệu vào ngày 01/08/2026. Cần kiểm tra lại hiệu lực văn bản và điều khoản nền tảng trước khi phê duyệt triển khai.

KẾT THÚC TÀI LIỆU

Baseline tiếp theo: Service Blueprint → BPMN → SRS → UX Flow → Data Model → MVP Backlog